鞍山市交管局采购鞍千路新建信号灯岗

及电子警察项目(第二标段电子警察)

招标文件

招标编号: AGJGC2017-4-2

2017年 4月

招   标   人：鞍山市公安局公安交通管理局

集中采购单位：鞍山市公共资源交易中心

# 目   录

目   录	I

第一章 招标公告	7

招标公告	7

1. 招标条件	7

2. 项目概况与招标范围	7

3. 投标人资格要求	7

4. 招标文件的获取	7

5. 投标文件的递交	8

6. 发布公告的媒介	8

7. 联系方式	8

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

需要补充的其他内容	12

商务部分主要包括下列内容	12

1. 总则	16

1.1 项目概况	16

1.2 资金来源和落实情况	16

1.3 招标范围、计划工期、质量要求	16

1.4 投标人资格要求	16

1.5 费用承担	17

1.6 保密	17

1.7 语言文字	17

1.8 计量单位	17

1.9 踏勘现场	17

1.10 投标预备会	17

1.11 偏离	17

2. 招标文件	18

2.1 招标文件的组成	18

2.2 招标文件的澄清	18

2.3 招标文件的修改	18

3. 投标文件	19

3.1 投标文件的组成	19

3.2 投标报价	19

3.3 投标有效期	19

3.4 投标保证金	19

3.5 资格审查资料	20

3.6投标文件的编制	20

4. 投标	20

4.1 投标文件的密封和标记	20

4.2 投标文件的递交	20

4.3 投标文件的修改与撤回	21

5. 开标	21

5.1 开标时间和地点	21

5.2 开标程序	21

5.3 开标异议	21

6. 评标	22

6.1 评标委员会	22

6.2 评标原则	22

6.3 评标	22

7. 合同授予	22

7.1 定标方式	22

7.2 中标候选人公示	22

7.3 中标通知	22

7.4 履约担保	22

7.5 签订合同	23

8. 纪律和监督	23

8.1 对招标人的纪律要求	23

8.2 对投标人的纪律要求	23

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	23

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	23

8.5 投诉	23

9. 需要补充的其他内容	23

10．电子招标投标	23

附件一：开标记录表	24

附件二：问题澄清通知	24

附件三：问题的澄清	25

附件四：中标通知书	25

附件五：中标结果通知书	26

附件六：确认通知	26

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	27

评标办法前附表	27

1. 评标方法	29

2. 评审标准	29

2.1 初步评审标准	29

2.2 详细评审标准	29

3. 评标程序	29

3.1 初步评审	29

3.2 详细评审	30

3.3 投标文件的澄清和补正	30

3.4 评标结果	30

第四章 合同条款及格式 第一节 通用合同条款	31

第一节 通用合同条款	32

第二节 专用合同条款	32

1. 一般约定	32

1.1 词语定义	32

1.5 合同协议书	33

1.6 图纸和承包人文件	34

2. 发包人义务	35

2.3 提供施工场地	35

2.5 组织设计交底	35

2.8 其他义务	36

3. 监理人	36

3.1 监理人的职责和权力	36

3.3 监理人员	36

3.4 监理人的指示	36

4. 承包人	36

4.1 承包人的一般义务	36

4.3 分包	37

4.5 承包人项目经理	37

4.11 不利物质条件	38

5. 材料和工程设备	38

5.1 承包人提供的材料和工程设备	38

5.2 发包人提供的材料和工程设备	38

6. 施工设备和临时设施	38

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施	38

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施	38

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程	39

7. 交通运输	39

7.1 道路通行权和场外设施	39

7.2 场内施工道路	39

7.4 超大件和超重件的运输	39

8. 测量放线	39

8.1 施工控制网	39

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	39

9.2 承包人的施工安全责任	39

9.3 治安保卫	40

9.4 环境保护	40

10. 进度计划	40

10.1 合同进度计划	40

10.2 合同进度计划的修订	40

11. 开工和竣工	40

11.3 发包人的工期延误	40

11.4 异常恶劣的气候条件	41

11.5 承包人的工期延误	41

12. 暂停施工	41

12.1 承包人暂停施工的责任	41

13. 工程质量	41

13.2 承包人的质量管理	41

13.3 承包人的质量检查	41

13.4 监理人的质量检查	42

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查	42

15. 变更	42

15.1 变更的范围和内容	42

15.3 变更程序	42

15.4 变更的估价原则	43

15.5 承包人的合理化建议	43

15.8 暂估价	43

16. 价格调整	44

16.1 物价波动引起的价格调整	44

17. 计量与支付	44

17.1 计量	44

17.3 工程进度付款	46

17.5 竣工结算	47

17.6 最终结清	47

18. 竣工验收	47

18.2 竣工验收申请报告	47

18.3 验收	47

18.5 施工期运行	48

18.6 试运行	48

18.7 竣工清场	48

18.8 施工队伍的撤离	48

19. 缺陷责任与保修责任	48

19.7 保修责任	48

20. 保险	49

20.1 工程保险	49

20.4 第三者责任险	49

20.5 其他保险	49

20.6 对各项保险的一般要求	49

21. 不可抗力	50

21.1 不可抗力的确认	50

21.3 不可抗力后果及其处理	50

24. 争议的解决	50

24.1 争议的解决方式	50

24.3 争议评审	50

25.补充条款	50

25.1合同价款的约定	50

25.2合同份数	51

25.3工程承包范围：招标范围内的所有内容。第三节 合同协议书	51

第三节 合同协议书	52

第五章  工程量清单	56

1. 工程量清单说明	56

2. 投标报价说明	56

3. 工程量清单	56

第六章  图  纸（详见附件）	60

第七章 技术标准和要求	60

2、主要技术参数	61

3、主要功能	62

（1）与中心控制系统联网通信	62

（2）与中心控制系统信息交互	62

（3）基本信号控制功能	62

（4）控制运行方式转换	63

（5）路口交通数据接入功能	63

（6）路口交通状态信息采集分析功能	63

（7）信号机现场参数设置工具软件	64

（8）支持倒计时控制显示功能	64

（9）单点实时优化控制功能	65

（10）支持行人过街请求控制功能	65

（11）支持公交信号优先控制功能	65

（12）支持特勤车辆优先通行功能	65

（13）支持可变车道控制功能	66

（14）故障实时监测功能	66

4、信号机机柜	66

主要功能	67

主要技术指标	68

系统功能	69

系统主要技术指标	73

系统主要设备	74

目    录	84

一、投标函及投标函附录	85

（一）投标函	85

（二）投标函附录	86

二、法定代表人身份证明	87

三、授权委托书	87

投标保证金	88

四、已标价投标报价表	89

五、施工组织设计	89

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表	89

附表二：劳动力计划表	89

附表三：进度计划	89

附表四：施工总平面图	89

（一）项目管理机构组成表	90

（二）项目经理简历表	90

七、资格审查资料	91

（一）投标人基本情况表	91

（二）近年财务状况表	92

（三）近年完成的类似项目情况表	92

（四）正在实施的和新承接的项目情况表	93

（五）其他资格审查资料	93

4.3投标报价明细表	95

# 第一章 招标公告

# 招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目鞍山市交管局采购鞍千路新建信号灯岗及电子警察项目 (第二标段电子警察)已由鞍山市财政局以鞍山市政府采购计划审核情况表（ASZC20170300096）批准建设，项目业主为鞍山市公安局公安交通管理局，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%，集中采购单位为 鞍山市公共资源交易中心 。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

本项目主要内容包括: 新建鞍千路—颐和城、紫千街（高新区实验学校北校区）2个交叉路口建设交通信号控制系统、闯红灯自动记录系统（全车道覆盖）、交通视频监控系统。计划工期：2017年 5月23日——2017年 7月 22日（具体日期以签订合同为准）。投资额：人民币664088元。

## 3. 投标人资格要求

3.1、本次招标要求投标人须同时具备

投标人须具备公路交通工程专业承包二级以上（含二级）资质（公路机电工程分项）。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人还须具备以下条件：

（1）企业法人营业执照副本；

（2）资质证书副本；

（3）安全生产许可证副本；

（4）建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）；

（5）建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B证）；

（6）建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）；

（7）拟派驻本工程的二级以上（含二级）注册建造师注册证书（专业公路工程或机电工程）；

（8）行贿犯罪档案查询证明

（9）近三年（2014年1月1日-2016年12月31日）合同金额为66万元以上（含66万元）类似的业绩一个。

3.4第一标段信号灯岗和第二标段电子警察两个标段可兼投不可兼中。投标人须在投标函中明确优先选择的标段，如未在投标函中填写，则由评标委员会按照政府利益最大化原则确定中标人。

## 4. 招标文件的获取

参与本项目的承包商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。承包商在递交投标文件时，需提供入库登记证明（承包商可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）。

如未办理入库的，投标文件将被拒绝。

鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810，地点:市财政局723房间。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   2017 年 5 月16日 9 时 00分，地点为 鞍山市公共资源交易中心223房间（鞍山市铁西区人民路269-271号） 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山政府采购网、鞍山市财政局网站\鞍山市公共资源交易网 （发布公告的媒介名称）上发布，如网站公告内容不一致，以鞍山政府采购网内容为准。

## 7. 联系方式

招 标 人：鞍山市公安局公安交通管理局         集中采购机构：鞍山市公共资源交易中心

地    址：鞍山市铁东区      	             地   址：鞍山市铁西区人民路269-271号

邮    编： 114000                            邮    编：  114000

联 系 人： 李权                              联 系 人：黄湘宁 许晓萌

电    话： 13130090009                       电    话： 0412-2263062

传    真：                                   传    真：  0412-2263062

电子邮件：                                   电子邮件：

开户银行：                                   开户银行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行

账    号：                                   账    号：0704020329264037080

2017年4月25日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：鞍山市公安局公安交通管理局 地址：鞍山市铁东区 联系人： 李权 电话：13130090009 |
| 1.1.3 | 集中采购机构 | 名称：鞍山市公共资源交易中心 地址：鞍山市铁西区人民路269-271号 联系人：黄湘宁 许晓萌 电话：0412-2263062 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 鞍山市交管局采购鞍千路新建信号灯岗及电子警察项目(第二标段电子警察) |
| 1.1.5 | 建设地点 | 鞍山城区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政投资，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目新建鞍千路—颐和城、紫千街（高新区实验学校北校区）2个交叉路口建设交通信号控制系统、闯红灯自动记录系统（全车道覆盖）、交通视频监控系统，最高限价人民币664088元。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件: 投标人须具备公路交通工程专业承包二级以上（含二级）资质（公路机电工程分项）。 （1）企业法人营业执照副本； （2）资质证书副本； （3）安全生产许可证副本； （4）建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）； （5）建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B证）； （6）建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）； （7）拟派驻本工程的二级以上（含二级）注册建造师注册证书（专业公路工程或机电工程）； （8）行贿犯罪档案查询证明； （9）近三年（2014年1月1日-2016年12月31日）合同金额为66万元以上（含66万元）类似的业绩一个。 第一标段信号灯岗和第二标段电子警察两个标段可兼投不可兼中。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，有需要踏勘者请与项目单位联系。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □ 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2017年5月6日 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2017年5月1日 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 施工图、工程量清单及补充文件、招标文件中引用的规范性文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2017年5月1日 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017 年5月16日 9 时 00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件函后1小时内告知集中采购机构 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改的招标文件后1小时内告知集中采购机构 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 电子版投标报价书即电子光盘一张（Excel文件格式） 注：电子光盘须装入投标文件正本中一并递交。 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 人民币664088元。高于或等于此最高限价按废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 要求递交投标保证金 投标保证金的金额：1.3万元 投标保证金的形式：网银、汇款、银行保函 投标人通过转帐方式在投标文件截止时间前将保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，参与投标的投标人须在汇款单上标明项目名称、投标人的联系电话。递交投标文件截止时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取保证金《收款收据》。递交投标文件时需提供鞍山市公共资源交易中心财务部出具的投标保证金收款收据原件或银行保函原件，否则，投标文件将被拒收。 收款单位：鞍山市公共资源交易中心 开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 银行账号：0704020329264037080 联系电话：0412- 5589021（鞍山市公共资源交易中心财务部） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 1、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，同时按照招标文件的要求加盖法人单位公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。要求加盖印章的地方有：投标文件封面、投标书、授权委托书以及投标文件格式中要求加盖印章的其它部分。副本可以是正本的复印件，但要求加盖印章之处必须是原始印章。 2、除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖法人单位公章，否则所做修改无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 纸质投标文件 正本1份 ，副本 4 份。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 纸质投标文件装订：采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标代理地址：鞍山市铁西区人民路269-271号 招标人名称：鞍山市公安局公安交通管理局 鞍山市交管局采购鞍千路新建信号灯岗及电子警察项目(第二标段电子警察)（项目名称）投标文件 在2017年5月16日9时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 鞍山市公共资源交易中心223房间（鞍山市铁西区人民路269-271号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：鞍山市公共资源交易中心223房间（鞍山市铁西区人民路269-271号） |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查： 开标顺序：按投标文件送达逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否，推荐的中标候选人数：3 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 辽宁政府采购网、鞍山市财政局网、 鞍山市政府网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网上发布，如网站公告内容不一致，以鞍山政府采购网内容为准。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：网银、汇款、支票、现金 履约担保的金额：中标价的10% |
| 9 | ##### 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | ##### 商务部分主要包括下列内容 |  |
| 1、投标函及投标函附录；（盖法人单位公章及法定代表人印鉴） 2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 3、已标价投标报价表； （1）投标总价（封面）； （2）总说明； （3）投标报价明细表； （4）主要设备、材料明细表。 |  |  |
| 9.2 | 技术部分主要包括下列内容 |  |
| 1、施工组织设计； （1）施工总平面图； （2）施工机械设备投入； （3）劳动力安排计划及其保证措施； （4）材料（周转和非周转材料）投入计划； （5）管理人员的设置安排； （6）施工技术方案； （7）质量、安全、文明施工保证措施； （8）技术难点及相应解决方案； （9）新技术、新工艺、新材料等在应用过程中的保证措施； （10）保修措施及保障体系 （11）售后服务承诺 （12）有必要说明的其它内容。 2、项目管理机构； （1）项目管理机构配备情况表； （2）项目经理及建造师简历表、项目经理及建造师证复印件； （3）项目技术负责人简历表； （4）其它辅助说明资料。 |  |  |
| 9.3 | 资格审查资料 投标人在投标文件中，须装入至少包括以下证件复印件并加盖公章： （1）企业法人营业执照副本； （2）资质证书副本； （3）安全生产许可证副本； （4）建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）； （5）建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B证）； （6）建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）； （7）拟派驻本工程的二级以上（含二级）注册建造师注册证书（专业公路工程或机电工程）； （8）行贿犯罪档案查询证明； （9）近三年（2014年1月1日-2016年12月31日）合同金额为66万元以上（含66万元）类似的业绩一个。 |  |
| 9.4 | 投标文件有效性界定标准： |  |
| 开标时，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，不得进入评标： 1、投标文件未按招标文件要求密封的。 2、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的<指投标函中涉及造价、工期的数字或文字难以确认>。 3、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或保证金数额不足。 4、有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的。 5、投标人法定代表人或委托代理人均未参加开标会议的。 6、投标文件递交截止时间后（迟到）送达的投标文件。 7、法律、法规规定的其他情形的。 |  |  |
| 9.5 | 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程无预付款，待验收合格后，采购人向财政申请资金到账后直接将合同价款的80%支付给投标人，待市财政投资评审中心出据决算评审报告后，采购人再将合同价款的15%支付给投标人，余款作为质量保修金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |
| 9.6 | 资格审查方式：资格后审。 资格审查内容： 营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）、建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证（B证）、建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）、二级以上（含二级）注册建造师注册证书（专业公路工程或机电工程）、行贿犯罪档案查询证明（开具之日起两个月内有效，查询电话：铁东区检察院：2697550 铁西区检察院：5081416 立山区检察院：6600951 千山区检察院：2300362 海城市检察院：3608136 台安县检察院：4891839 岫岩县检察院：7800109 市检察院：2299295 2299583）、近三年（2014年1月1日-2016年12月31日）合同金额为66万元以上（含66万元）类似的业绩一个。 以上材料原件列出明细装在袋子里，由授权委托人签字在递交投标文件时与文件一同递交给集中采购机构（不得后补）。评审时，由评标委员会查验，缺少上述原件之一的按废标处理。（如未装资质证书原件，需提供资质证书复印件并加盖单位公章，评审时由评标委员会通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询。） |  |
| 9.7 | 投标报价说明 1.1投标报价为全费用综合单价报价，固定单价合同。投标报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、措施费、设计费、运杂费、质检费、安装费、系统调试费、缺陷修复费、售后服务费、保险费、管理费、利润、税金、办理道路及绿化带挖掘审批及相关的费用、风险、与电业局办理接点等的所有费用，单价、合价和总价应包括为完成本工程项目必须发生的全部费用（含基础费用），并包括验收费用。投标人不得自行采用其他形式报价。 1.2电子警察及标志的支撑杆和基础的具体尺寸需要投标方在满足招标文件要求的前提下，由具有相应设计资质的单位设计，并在投标文件中提供图纸。 1.3主要设备、材料须注明产地、品牌、规格、型号、制造厂商名称等 。 2．其他说明 2.1投标人报价时必须充分考虑工程量清单中的工程量发生变更时，对综合单价的影响，因工程量发生的变化，集中采购机构和采购人不会对综合单价进行任何调整。 2.2价格调整： 2.3合同中已有适用于变更工程项目的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 2.4合同中只有类似于变更工程项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款； 2.5分部分项工程量清单漏项或设计变更引起新的分部分项工程量清单项目，合同中没有适用或类似于变更工程项目的价格时，其相应的综合单价由承包人提出，经采购人审查确认后作为结算的依据； 2.6投标人所投的综合单价不随工期内人工、材料、机械等市场价格的变化而变化。 2.7承包人承担施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用，不再要求采购人支付该项费用。 2.8投标货币应以人民币报价。 2.9投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。 2.10投标文件中当出现投标工期、工程质量目标（标准）前后不一致时，以投标函填报的为准。 2.11投标人投标过程中必须根据项目标准和要求及现场实际情况认真核对招标人提供的工程量清单，如有漏项或计算不准确，请在投标疑问提交截止日期前提出。 2.12采用投标报价，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。 2.13本招标工程由投标人依据招标人提供的招标文件、补充通知澄清、（答疑）纪要中提出的工程技术、质量工期要求、承包范围、工程量清单等，按照现有市场实际价格、辽宁省现行有关规定，并结合企业自身实力编制投标报价。 2.14投标人的投标报价为签订合同和工程结算的依据。 2.15合同签订后，一旦发现中标人的投标报价依然存在算术错误问题时，均按不利于中标人考虑，具体原则如下：当综合单价与工程量相乘的合价汇总后小于对应的中标价格时，以综合单价为准；当综合单价与工程量相乘的合价汇总后大于对应的中标价格时，以对应的中标价格为准，同时按不利于中标人的原则修正综合单价。 2.16评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 2.16.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准； 2.16.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。 2.16.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝若对招标人造成损失将没收其投标保证金，并不影响评标工作。 2.17投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。 |  |
| 9.8 | 其他： 1、投标人拟派本项目的项目负责人须为投标人本企业注册职工，且保证在施工期间不间断的在现场履行职责。 2、投标人须承诺：在没有得到招标人同意的情况下不得更换项目负责人及技术负责人等主要施工人员。投标人如需要更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知招标人，并征得招标人同意。后任项目负责人的资格、资历、业务水平应不得低于前任项目负责人，否则招标人将要求中标人调换项目负责人直至招标人满意为止。 3、投标人应授权一名同志作为该投标人的代理人，全权负责本工程招投标阶段相关工作，出席各种会议和签署相关文件等，招标人与该代理人联系招投标工作。 4、递交投标文件时，投标人法定代表人须持身份证（或临时身份证）原件或授权委托人须持授权委托书原件和身份证（或临时身份证）原件递交，否则投标文件原封退回。 5、开标时企业法人或其授权委托人、承揽本工程的项目负责人、技术负责人和编制该工程商务标文件的人员应到场,以备评标委员会对其投标有关问题进行质询和澄清。 |  |
| 9.9 | 本工程的评标办法采用经评审的最低投标价法。 |  |

## 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目集中采购机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或集中采购机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或集中采购机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或集中采购机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价投标报价表；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价投标报价表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

## 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的集中采购机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

## 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

## 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                    记录人：                    监标人：

年      月       日

## 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或集中采购机构：           （签字或盖章）

年         月         日

## 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：          日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年        月        日

## 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

## 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于

的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价投标报价表 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.4 | 施工组织设计评审标准 | 质量管理体系与措施 | 能否满足施工要求 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 能否满足施工要求 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 能否满足施工要求 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 能否满足施工要求 |
|  |  | 资源配备计划 | 能否满足施工要求 |
|  |  | …… |  |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | …… | …… |
|  |  | 单价遗漏 | 投标报价未能按招标文件提供的投标报价，改变招标文件清单中的主要设备、材料、工程名称，规格、技术指标，计量单位和数量的，由评委视其情节轻重决定其投标作废标处理（但如有遗漏，且评标委员会在评标中未能发现，决算时视为已包含在其他报价中，其单价在变更时按0计算）。 |
|  |  | 报价合理性 | 对明显过高或过低的价格进行分析。 |
|  |  | 计算错误的修正 | 初步评审判定为合格的投标方可进入详细评审，投标报价有算术错误的，评价委员会按以下原则对投标报价进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。如修正后，评标委员会应书面通知投标人确认。修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的。以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |
|  |  | 不平衡报价 | 评审各项单价的合理性以是否存在不平衡报价的情况，对明显过高或过低的价格进行分析。 |
|  |  | 付款条件 | 承诺同意按招标文件规定的付款条件。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

# 第一节 通用合同条款

略

### 第二节 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：鞍山市公安局公安交通管理局

1.1.2.2承包人：                      。

1.1.2.6监理人：                          。

1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。工程开工后由发包人指定。

1.1.2.9专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10专项投标人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的投标人。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：招标文件中指定的内容。

1.1.3.3临时工程：临时工程为乙方临时住所及堆料场地。

1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：              无    。

1.1.3.11临时占地：    乙方进场后，双方协商确定临时占地。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：      24     月。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的或者委托社会公信机构推荐的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价投标报价表；

（9）其他合同文件

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。专用合同条款中没有约定的但在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中有约定的内容，具有与专用合同条款的同等的优先解释顺序，但其中与通用合同条款和专用合同条款约定内容有抵触的，对合同双方不具合同约束力。

合同双方在合同订立和履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定，但是任何补充或者修改性质的协议均不能与上述合同文件内容有实质性的不一致，否则为无效补充和修改，对合同双方不具合同约束力。

#### 1.5 合同协议书

合同生效的条件：经双方签字盖章后生效。

#### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

（1） 发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

（2） 在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内,承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

（3）发包人提供图纸的期限：  无 。

（4）发包人提供图纸的数量： 无  。

1.6.2 承包人提供的文件

（1）除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：招标文件工程范围内的施工详图和图纸  。

（2）承包人提供文件的期限： 开工前。

（3）承包人提供文件的数量： 两套 。

（4）监理人批复承包人提供文件的期限：各单位工程施工前。

（5）其他约定：                              无

。

1.6.3 图纸的修改

监理人应当按照合同条款第1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7 联 络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收地点：          。

（3）发包人指定的接收人为：                                               。

（4）监理人指定的接收地点：                                               。

（5）监理人指定的接收人为：                                               。

（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，同一来往信函拒不签收达三次的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，所造成的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

### 2. 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前    天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

#### 2.5 组织设计交底

发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计单位向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

#### 2.8 其他义务

（1）按有关规定及时办理工程质量监督手续。

（2）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

（3）批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

（4）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：  下达开工令、停工令等。

### 3. 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：

。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

#### 3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

#### 3.4 监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

### 4. 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。

（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

4.1.10其他义务

#### 4.3 分包

4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人颁发本工程工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号和安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：

。

### 5. 材料和工程设备

#### 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项投标人。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：七日。

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

### 6. 施工设备和临时设施

#### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：按通用条款规定。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：按通用条款规定。

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：按通用条款规定。

#### 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

### 7. 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权并承担相关费用的办理人：                    。

#### 7.2 场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：按通用条款规定。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

#### 7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人。

### 8. 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前

承包人测设施工控制网的要求：开工前承包人将有关控制网资料报监理工程师批准后才能开工。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前。

### 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：开工前

#### 9.3 治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：             。

#### 9.4 环境保护

9.4.2 施工环保计划报送监理人审批的时间：开工前。

### 10. 进度计划

#### 10.1 合同进度计划

（1）承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：应包含更详细的分阶段或分项进度计划               ，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计单位进行阶段性工程设计交底的时间。

（2）监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

（3）承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：   包含日进度和施工工序说明。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限  开工前三天 。

#### 10.2 合同进度计划的修订

（1）承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：  开工前五天 。

（2）监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：  三天 。

（3）监理人批复修订合同进度计划的期限：  三天 。

### 11. 开工和竣工

#### 11.3 发包人的工期延误

(7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：

等延误承包人关键线路工作的情况。

#### 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：  辽宁省《气象灾害、定义与分级》中规定的中度以上危害 。

#### 11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人,说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失要求逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：                                                。

逾期竣工违约金的计算方法：                                       。

逾期竣工违约金最高限额：                                           。

### 12. 暂停施工

#### 12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：

。

### 13. 工程质量

#### 13.2 承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：五日   。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限： 三日  。

#### 13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：开工前十日内   。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：    。

监理人审查工程质量报表的期限：  接到承包人提交文件后七日内  。

#### 13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：        。

#### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收报承包人通知后24小时  。

### 15. 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：

发包人违背通用合同条款15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1（1）目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书,并按通用合同条款第23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

#### 15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：  。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：  。

（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款和调整的具体金额（如果监理人决定调整）。

#### 15.4 变更的估价原则

因变更引起价格调整的其他处理方式：  按通用条款规定。

#### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法： 双方商定。

#### 15.8 暂估价

15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项投标人或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中：

（1）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少 14天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后 7天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

（2）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少  14 天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

（3）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

（4）设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

（5）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

（6）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

（7）承包人与专业分包人或者专项投标人订立合同前 20 天，应当将准备的用于正式签定的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 10 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 7 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

（8）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

（9）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到规定的规模标准的，其最终价格的估价人为：      无        或者按照下列约定：   无   。

### 16. 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：    无                                        。

### 17. 计量与支付

#### 17.1 计量

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

（1）本合同的计量周期为月，每月      日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同       （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量                     （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量—支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

（1）总价子目的价格调整方法：                                              。

（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

（4）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5 总价子目的计量--按实际完成工程量计量

（1）总价子目的价格调整方法：                                              。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

（2）承包人在专用合同条款第17.1.3（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的实体性消耗子目（包括在工程量清单中给出具体工程量的非实体性消耗子目），按照专用合同条款第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的非实体性消耗的子目按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（5）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）预付款额度

实体性消耗部分的预付款额度：      无                                       。

非实体性消耗部分预付款额度：       无                                     。

其中：安全文明施工费用预付额度：               无                。

（2）预付办法

预付款预付办法：  无      。

预付款的支付时间：  无 。

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于通用合同条款第11.1.1项约定的开工日期前的7天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包人。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担通用合同条款第22.2款约定的违约责任外，还应向承包人支付按专用合同条款第17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

17.2.2 预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：无 。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：无 。

#### 17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：                                                    。

进度付款申请单的内容：  申请款项内容及预算书及阶段性完成验收单   。

17.3.3进度付款证书和支付时间

（2）发包人未按专用合同条款第17.2.1(2)目、通用合同条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1（1）目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书,说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准为                                               。

逾期付款违约金的计算方法为

。

(5) 工程款（进度款）支付

本工程无工程预付款，待验收合格后，采购人向财政申请资金到账后直接将合同价款的80%支付给投标人，待市财政投资评审中心出据决算评审报告后，采购人再将合同价款的15%支付给投标人，余款作为质量保修金，一年后无质量问题再行拨付。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第15条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第23条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额（不包括预付款的支付、返还、合同条款第16条约定的价格调整金额、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金）的总额的百分之五（5%）扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到签约合同价的百分之五（5%）为止。

#### 17.5 竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：   五份 。

承包人提交竣工付款申请单的期限：    在工程验收合格后十五日内    。

竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价，已支付的工程合同款，扣留的质量保证金和支付的竣工付款金额。

#### 17.6 最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  五份 。

承包人提交最终结清申请单的期限： 十五日内 。

### 18. 竣工验收

#### 18.2 竣工验收申请报告

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行    。

竣工验收资料的份数：                                                      。

竣工验收资料的费用支付方式：                                              。

#### 18.3 验收

18.3.5经验收合格的工程, 实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

#### 18.5 施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                            。

#### 18.6 试运行

18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2） 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

#### 18.7 竣工清场

18.7.1工程接收证书颁发后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

#### 18.8 施工队伍的撤离

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：

。

### 19. 缺陷责任与保修责任

#### 19.7 保修责任

（1）工程质量保修范围： 本工程施工所有内容  。

（2）工程质量保修期限：

（3）工程质量保修责任：                                                    。

承包人按照有关法律法规规定出具的质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致，并在向监理人报送合同条款第18.2款约定的竣工验收申请报告时，一并报送监理人。

### 20. 保险

#### 20.1 工程保险

本工程 投保   (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：  意外伤害保险    ，并符合以下约定。

（1）投保人： 承包人

（2）投保内容：                                                            。

（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（4）保险金额： 按规定 。

（5）保险期限：  按规定    。

#### 20.4 第三者责任险

20.4.2保险金额：                                                       ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。

#### 20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：

。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：

。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：

。

### 21. 不可抗力

#### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形： 。

不可抗力的等级范围约定：

。

#### 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

### 24. 争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰  种方式解决：

（壹）提请          仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 24.3 争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：           。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：                      。

### 25.补充条款

#### 25.1合同价款的约定

25.1.1本合同价款采用固定单价合同

合同价款中包括的风险范围：

价格风险

价格风险包括：工期内人工、材料、机械等市场价格的变化；

合同价款中不包括的风险范围：（1）工程量清单中工程量误差；

（2）税金变化影响合同价款；

（3） 建设单位和设计单位对本项目图纸的改变及现场签证。

25.1.2因设计变更和现场签证所发生的工程量调整按实际考虑。

因设计变更和现场签证引起工程量清单的单价调整方法：

- 清单中已有适用于变更工程的价格，按已有价格变更合同价款；

- 清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

- 清单中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经建设单位和监理工程师确认后执行。

25.1.3承包人承担施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用，不再要求发包人支付该项费用。

25.1.4承包人应按照国家及地方的相关法规为本项目的全部雇员办理意外伤害保险。

25.1.5承包人应按照国家及地方的相关法规为本项目的市外农民工办理工伤保险及基本医疗保险。

#### 25.2合同份数

双方约定合同正本份数：2份；副本份数：8份

#### 25.3工程承包范围：招标范围内的所有内容。

#### 第三节 合同协议书

编号：AGJGC2017-4-2

发包人（全称）：鞍山市公安局公安交通管理局

法 定 代 表 人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法 定 代 表 人：

法定注册地址：

发包人为建设鞍山市交管局采购鞍千路新建信号灯岗及电子警察项目(第二标段电子警察)（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：鞍山市交管局采购鞍千路新建信号灯岗及电子警察项目(第二标段电子警察)

工程地点：       鞍山市

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：     政府拨款

付款方式：

本工程无工程预付款，待验收合格后，采购人向财政申请资金到账后直接将合同价款的80%支付给投标人，待市财政投资评审中心出据决算评审报告后，采购人再将合同价款的15%支付给投标人，余款作为质量保修金，一年后无质量问题再行拨付。

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：         年        月       日

计划竣工日期：        年        月         日

工期总日历天数         天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：   合格

五、合同形式

本合同采用     固定单价   合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：                         元（人民币）

（小写）￥：                                  元

七、承包人项目经理：

姓名：                ；        职称：                             ；

身份证号：                   ；        建造师执业资格证书号：             ；

建造师注册证书号:                                               。

建造师执业印章号:                                               。

安全生产考核合格证书号：                                        。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价投标报价表；

9、其他合同文件（包括招标文件）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在质量保修期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式     份，

十三、验收按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

十四、合同须到鞍山市财政局政府采购监督管理处备案。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第七条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                   （签字）  委托代理人：                   （签字）

年       月           日                 年       月          日

附件一：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月    日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件二：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关的法规，经协商一致，对                                 （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

三、质量保修责任

１．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起７天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

２．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：　　　　　　　　　　　 承包人（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　　　　　　 法定代表人（签字）：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

# 第五章  工程量清单

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2投标报价为全费用综合单价报价，固定单价合同。投标报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、措施费、设计费、运杂费、质检费、安装费、系统调试费、缺陷修复费、售后服务费用、保险费、管理费、利润、税金、办理道路及绿化带挖掘审批及相关的费用、风险、与电业局办理接点等的所有费用，单价、合价和总价应包括为完成本工程项目必须发生的全部费用（含基础费用），并包括验收费用。投标人不得自行采用其他形式报价。

2.3电子警察及标志的支撑杆和基础的具体尺寸需要投标方在满足招标文件要求的前提下，由具有相应设计资质的单位设计，并在投标文件中提供图纸。

2.4主要设备、材料须注明产地、品牌、规格、型号、制造厂商称等 。

2.5投标报价表中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

## 3. 工程量清单

工程量清单

| 工程名称：鞍山市交管局采购鞍千路新建信号灯岗及电子警察项目(第二标段电子警察) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备、材料、工程名称 | 规格、技术指标 |  | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 交通信号控制机 | 输入 网络式交通数据接入通讯板，通过通信接口可连接各种车辆检测器，如线圈车辆检测器、视频检测器、微波检测器等； 输出 单路输出功率≥300W； 输出总功率≥6kW 主控板通信口 上位机通信接口：RS232C串口、以太网口； 手持终端或其它终端设备通信接口：RS232C 灯组 ≥48个 相位 ≥32个 配时方案 ≥64个 日计划 最大可设置数：≥128个； 每个日计划（一天）划分不少于48 个时段 日计划调度 最大可设置数：≥128个； 设置方式：按日期设置、按星期设置 故障检测 信号灯驱动回路故障检测； 绿冲突故障检测（按照冲突表）； 红灯不亮故障检测； 同组红绿灯同亮故障检测 故障保护 具备独立黄闪控制器，支持在电源切断、电器部件损坏等情况下应急黄闪； 发生绿冲突、红灯不亮、红绿灯同亮故障，信号机进入黄闪保安状态 电源 交流220±44V、50Hz±2Hz 绝缘 绝缘电阻：≥10MΩ，耐压：≥1500V 断电后参数保留时间 ≥10 年 使用环境 室外环境 工作温度：-40℃～＋70℃；A级耐温； 相对湿度：45％～95％（无冷凝）； 网络通讯异常处置 网络风暴防范处理 校时装置 具有GPS校时模块，实现信号机自动校时 手动控制面板 具有黄闪、全红、步进控制功能，手动面板具有独立的防护锁具。 通讯检测板 具有通过内嵌的模块化通信式数据接口模块，能够接入基于视频智能分析技术的交叉口进口车道通行状态检测数据。 符合《道路交通信号控制机》GB25280-2010的相关技术要求；通过国家（公安部）道路交通安全产品质量监督检测中心检测，并提供有效的检测报告。 |  | 2 | 台 |
| 2 | 视频流量检测摄像机 | 实现200万1080P高清网络视频的监控和采集，逐行扫描1/1.9"CMOS；最低照度0.001lux，支持P-Iris自动光圈接口镜头；分辨率及帧率为25fps，1920*1200 ；2路千兆网络接口；4路232串口；2路485接口；1路CVBS接口；1路SD卡接口；2路USB接口；1路外同步输入；1路报警输入；2路报警输出；8路IO输入；1个DV12V输入；1个5V电源输出；1个reset接口；1个状态指示灯；工作温度-40℃～80℃，DC12V±10%；功耗＜15W。 |  | 6 | 台 |
| 3 | 智能交通高清摄像机（含防护罩） | 700万像素智能交通高清摄像机 传感器类型 1" Progressive Scan CCD 最低照度 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) 快门 1/25秒至1/100，000秒 视频压缩标准 H.264/MJPEG 压缩输出码率 32 Kbps~16M bps 最大图像尺寸 3392*2008 帧率 25fps(3392*2008) 图片格式 采用JPEG 编码，图片质量可设 智能识别 车牌识别、车型识别、车辆检测、违章检测 通讯接口 1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口,3个 RS-485 接口，1个RS-232接口 电源供应 DC12V±10% |  | 6 | 台 |
| 4 | 摄像机镜头 | 高清定焦镜头，1英寸镜面尺寸 |  | 6 | 个 |
| 5 | 200万星光级红外高速球机 | 图像传感器：1/1.8” Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON) 0 Lux with IR 信噪比：≥55dB 电子快门：50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s 焦距：5.9-135mm，23倍光学变倍 水平范围：360°连续旋转 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设 水平预置点速度：240°/s 垂直范围：-15°-90° (自动翻转) 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设 垂直预置点速度：200°/s 红外照射距离：200米 最大图像尺寸：2592×1944 视频压缩：H.264/H.265/MJPEG 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour 网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 电源：AC24V 50W max (其中红外灯15W max，加热5W max) 工作温度和湿度：-40℃-70℃(室外) 湿度小于90% 防护等级：IP66 |  | 6 | 个 |
| 6 | 车道高频闪补光灯 | 48W 发光颜色：白色 使用寿命：80000小时 工作电压：220VAC 日夜转换：自动 防护罩：压铸铝外壳 面板：高透光率玻璃 防护等级：IP64 适应环境温度：-50°C至±70°C LED灯色温：3000-6500K LED灯角度：15°/35m,30°/20m,45°/10m，60°/8m |  | 20 | 个 |
| 7 | 路口设备控制主机 | 嵌入式低功耗无风扇工控机 无风扇设计、全铝合金外壳 基于Intel NM10芯片组，支持Intel Cedarview D2550处理器 板载2G内存，支持DDR3-800/1066，最大可支持2GB 支持1x LVDS，1x VGA，1x HDMI接口，支持独立双显 支持2个千兆以太网，6个USB2.0接口，8xGPIO，1xKB、1xMS，1XMic in、1XSpeaker out 支持6个COM（其中COM1/3/4/5/6支持RS232、COM2支持RS232/RS485）可支持壁挂和桌面型安装方式 |  | 6 | 台 |
| 8 | 车牌识别软件模块 | 符合GA/T833-2009 |  | 6 | 套 |
| 9 | 抓拍控制软件模块 | 符合GA/T496-2009 |  | 6 | 套 |
| 10 | 看门狗软件模块 | 停电又来电或宕机后，引导系统自动重启并恢复原运行状态。 |  | 6 | 个 |
| 11 | 视频检测软件模块 | 非接触式，视频检测车辆存在、通过、越线。 |  | 6 | 个 |
| 12 | 视频车辆检测器 | 主频 1.5GHz；内存 1GB DDR3；内置存储 8GB；eMMC 4.41高速闪存；供电电压5VDC±20%；功率 3W；视频输入为网络输入；实时时钟 内嵌实时时钟（RTC）；看门狗 硬件看门狗电路；串行通讯 1个RS232通讯口，1个RS485通讯口；数字IO 20个5V-TTL光耦输出接口；帧速 25帧/秒；工作温度 -30℃～+80℃长期工作。 |  | 2 | 套 |
| 13 | 并口I/O模块 | IO输入 4路，IO输出 4路 |  | 6 | 个 |
| 14 | 红灯信号检测器 | 可满足最多同时接入4个相位红灯信号。 |  | 6 | 个 |
| 15 | 全天候室外设备箱 | 不锈钢室外挂杆箱 |  | 6 | 个 |
| 16 | 电源防雷器 | 20KA |  | 6 | 个 |
| 17 | 工业级网络交换机 | 工业级10/100M 8口，IP40等级防护，工作温度范围-40℃ ~ +80℃ |  | 12 | 台 |
| 18 | 工业级光纤收发器 | 1对100Base-Fx光口，2个10/100Base-T自适应以太网口，工作温度：-30℃～+75℃ |  | 2 | 对 |
| 19 | 漏电保护设备 | GG45-2P-10A |  | 6 | 台 |
| 20 | 设备接地 | ≤4Ω |  | 6 | 套 |
| 21 | 手孔井（含井圈及井盖） | c30水泥预制，直径520mm，深800mm， 采用重型铸铁圆形井口圈及防盗井盖 |  | 6 | 个 |
| 22 | 尼龙管2″ | 2" |  | 180 | 米 |
| 23 | 电子警察悬臂杆及基础 | T6.5(米，杆高）-5（米，臂长），含开挖、地锚、商混、排残 |  | 2 | 套 |
| 24 | 电子警察悬臂杆及基础 | T6.5(米，杆高）-14（米，臂长），含开挖、地锚、商混、排残 |  | 4 | 套 |
| 25 | 电子警察标志 | 300*375*2 反光膜采用Ⅳ类超强级反光材料，标志字体采用交通标志专用字体。 |  | 6 | 块 |
| 26 | 普通路面沟槽 | 管道沟断面宽600mm，深800mm。回填土高出地面10厘米,多余土方及时清运。 |  | 180 | 米 |
| 27 | 设备安装调试 | 符合GA/T496-2014技术要求。 |  | 6 | 处 |
| 28 | 控制主机取电电缆 | RVV3×2.5mm2 |  | 540 | 米 |
| 29 | 视频流量检测摄像机取电电缆 | RVV3×2.5mm2 |  | 540 | 米 |
| 30 | 球机、抓拍摄像机电源线 | RVV2×1.0mm2 |  | 240 | 米 |
| 31 | 补光灯电源线 | RVV2×1.0mm2 |  | 400 | 米 |
| 32 | 球机、抓拍摄像机网线 | 六类屏蔽 |  | 240 | 米 |
| 33 | 视频流量检测摄像机网线 | 六类屏蔽 |  | 540 | 米 |

# 第六章  图  纸（详见附件）

# 第七章 技术标准和要求

一、工程项目：

1、新建鞍千路—颐和城、紫千街（高新区实验学校北校区）2个交叉路口建设交通信号控制系统、闯红灯自动记录系统（全车道覆盖）、交通视频监控系统。

2、中标方负责办理道路及绿化带挖掘审批。

3、负责采购安装信号灯岗信号控制机及机箱2套。

4、负责采购安装交通监控提示标志6块。

二、执行标准

GAT527-2015道路交通信号控制方式

GB25280-2016道路交通信号控制机

GAT833-2016机动车号牌图像自动识别技术规范

GAT832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范

GAT496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件

GB50205-1995钢结构工程施工及验收规范

GBJ135-1990 钢结构设计规范

GBJ9-1990  结构载荷设计规范

- 交通信号控制系统

交通信号控制机

- 概述

交通信号控制机应为联网协调智能信号机，作为信号控制系统的执行终端和交通流数据采集终端，主要控制交叉口交通信号灯；接收处理来自车辆检测器的交通流信息，并定时向中心系统发送；接收处理来自中心系统的命令，并向中心系统反馈工作状态和故障信息；具有单点信号控制能力。

道路交通信号控制机必须符合《道路交通信号控制机》GB25280-2010的相关技术要求；通过国家（公安部）道路交通安全产品质量监督检测中心检测，并提供有效的检测报告。

## 2、主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | 网络式交通数据接入通讯板，通过通信接口可连接各种车辆检测器，如线圈车辆检测器、视频检测器、微波检测器等； |
| 2 | 输出 | 单路输出功率≥300W； 输出总功率≥6kW |
| 3 | 主控板通信口 | 上位机通信接口：RS232C串口、以太网口； 手持终端或其它终端设备通信接口：RS232C |
| 4 | 灯组 | ≥48个 |
| 5 | 相位 | ≥32个 |
| 6 | 配时方案 | ≥64个 |
| 7 | 日计划 | 最大可设置数：≥128个； 每个日计划（一天）划分不少于48 个时段 |
| 8 | 日计划调度 | 最大可设置数：≥128个； 设置方式：按日期设置、按星期设置 |
| 9 | 故障检测 | 信号灯驱动回路故障检测； 绿冲突故障检测（按照冲突表）； 红灯不亮故障检测； 同组红绿灯同亮故障检测 |
| 10 | 故障保护 | 具备独立黄闪控制器，支持在电源切断、电器部件损坏等情况下应急黄闪； 发生绿冲突、红灯不亮、红绿灯同亮故障，信号机进入黄闪保安状态 |
| 11 | 电源 | 交流220±44V、50Hz±2Hz |
| 12 | 绝缘 | 绝缘电阻：≥10MΩ，耐压：≥1500V |
| 13 | 断电后参数保留时间 | ≥10 年 |
| 14 | 使用环境 | 室外环境 工作温度：-40℃～＋70℃；A级耐温； 相对湿度：45％～95％（无冷凝）； |
| 15 | 网络通讯异常处置 | 网络风暴防范处理 |
| 16 | 校时装置 | 具有GPS校时模块，实现信号机自动校时 |
| 17 | 手动控制面板 | 具有黄闪、全红、步进控制功能，手动面板具有独立的防护锁具。 |
| 18 | 通讯检测板 | 具有通过内嵌的模块化通信式数据接口模块，能够接入基于视频智能分析技术的交叉口进口车道通行状态检测数据。 |

## 3、主要功能

### （1）与中心控制系统联网通信

- 主控板通信口：支持RS485/232串口通信或以太网(Ethernet)RJ45网口通信，实现与中心系统的联网控制；

- 网络通讯异常处置：信号机须支持“网络风暴”防范处理功能；（提供公安部权威检测报告）

- 手持终端或其它终端设备通信接口：支持现场接入手提电脑进行控制与操作。

### （2）与中心控制系统信息交互

- 向上位机上传信息：应至少包含信号机特征参数、检测器状态、信号机通讯状态、信号灯灯色状态、工作模式、故障日志等；

- 接收并执行上位机下达信息：应至少包含信号机特征参数、对时命令、状态查询命令、运行方案、其他人工指定命令等。

### （3）基本信号控制功能

- 单点多时段固定方案控制：一天不同时间执行预设的配时方案；

- 联网协调控制：联网状态时，在控制中心实现线协调信号优化控制；

- 无电缆协调控制：非联网状态时，以自身日历时钟控制预先存储的配时方案实现信号机之间的协调控制；

- 单点优化控制：外接流量检测器时，以交叉口交通整体通行能力最大化为目标的信号控制；

- 感应控制：外接流量检测器时，以主干道优先通行的信号控制；

- 日计划调度控制：不同日期执行预设的配时方案；

- 手动控制：通过手动控制器实现交叉口手动步进干预控制；

- 遥控手动控制：在控制中心通过远程遥控对信号机进行手动步进控制；

- 黄闪、全红、关灯控制：开启交叉口指定的黄色信号灯并处于闪烁状态、开启交叉口全部红灯、关闭交叉口全部信号灯；

- 降级控制：信号机检测到绿色冲突、红灯不亮、红绿同亮等安全隐患故障时，自动降级为黄闪状态并报警。

### （4）控制运行方式转换

- 中心控制运行：在正常联机状态下，可实现协调控制、远程手动（步进式）、插入指定相位、黄闪、全红、关灯等控制方式；

- 自主运行：在自主运行模式下，可分别工作在关灯、全红、黄闪、多时段固定方案控制、感应控制、无电缆协调控制等工作方式；

- 手动控制：处于手动控制状态时，每按一次手动按钮，信号机执行步进一个色步（即灯色发生一次变化）, 按“绿→绿闪→黄→全红→下一相位”的步骤前进一步；

- 多交叉口控制：一台信号控制机可以控制多个交叉口（最多3个），每个交叉口有一套完整独立的运行参数，不受其它交叉口影响，并且系统软件可对每个交叉口进行独立操作。

### （5）路口交通数据接入功能

- 常规检测器开关量信号接入：支持线圈、视频、地磁等多种检测器转化为开关量信号的接入，采集的交通数据包括流量、占有率等数据；

- 通信式视频交通状态参数数据接入：支持通过内嵌的模块化通信式数据接口模块，能够接入基于视频智能分析技术的交叉口进口车道通行状态检测数据，包括车道的车流量、排队长度、车头时距、车道占有状态等运行状态参数，以及视频检测器安装设置参数等。

### （6）路口交通状态信息采集分析功能

- 按指定间隔采集交通流量数据：按不大于1秒的间隔采集交通流量数据；（提供公安部权威检测报告）

- 按相位、周期采集交通流量数据：以分相位、周期为间隔统计交通流量数据；

- 交通状态数据采集：能够准确采集车头时距、排队长度、车道占有状态等交通状态数据；（提供公安部权威检测报告）

- 信号控制特征参数信息采集：实时优化控制下，能够采集并统计周期、相位的准确起始时刻与持续时间。

### （7）信号机现场参数设置工具软件

- 图形化流程化设置：能够图形化流程化设置和配置交叉口信号灯、检测器、相位冲突表、相位方案、控制时段、控制方式、调度计划等控制参数，设置和监视信号机各类单点多时段控制及实施优化控制功能；

- 车道设置：设置交叉口各进口道的车道数量和车道功能；

- 检测器设置：设置交叉口各进口车道是否设有检测器及检测器类型、接入信号、距停车线距离等参数；

- 灯组设置：拖拽式设置交叉口各进口道的信号灯组合类型以及信号灯的接线通道设置；

- 基准方案设置：根据实地调查数据设置多时段基准方案，包括方案名称、方案相位数、相位放行流向、相位绿灯/黄灯/全红时间等参数；

- 控制优化设置：提供基准方案的向导式优化配置，设置交叉口各时段方案的控制优化方式和相关优化参数，优化控制方式包括单点多时段控制、干线定时协调控制、单点感应控制、特殊控制等；

- 调度管理：提供灵活的日计划、按周、月以及特殊日的组合调度配置；

- 保存参数：支持参数文件的存储与备份；

- 联网设置：通过TCP/IP协议进行信号机联网设置；

- 方案运行监测：信号机实时运行信息的可视化监视；

- 联机测试：测试信号机联网运行情况；

- 特殊功能设置：多交叉口联控、倒计时功能、实时优化控制、迟开早闭等特殊控制的设置与管理。

### （8）支持倒计时控制显示功能

- 控制模式：至少支持脉冲式和通讯式倒计时2种控制模式；

- 倒计时显示时间：能够实现倒计时全程显示时间和定程显示时间功能；

- 时间显示需求：适应交叉口交通实时优化控制和定时控制的时间显示需求。

### （9）单点实时优化控制功能

- 交叉口交通场景特征参数设置：支持进口车道渠化长度、左弯/直行待转区、行人过街安全岛等参数的设置，并能够直观设置交叉口各进口方向需要检测的进口车道；

- 优化控制特征参数设置：交叉口主流向、运行状态和预期目标的设定，在不同控制时段能够设置使用不同的实时优化控制目标和控制功能，直观设置和使用最小绿灯时间、最大绿灯时间、优化阀值等优化特征参数；

- 信号实时优化调整:根据进口车道交通运行状态和交通流量大小，实时优化调整当前相位放行的绿灯时间。具有以下调整功能：排队长度增加，绿灯放行时间增加；排队长度减少，绿灯放行时间减少；放行期间，流量增加或后续来车，绿灯时间延长；平均绿灯损失时间应该不大于5秒，（提供公安部权威检测报告）

- 故障或数据异常的降级处理：视频交通检测器出现故障或数据失效、视频交通检测器专用接口板出现故障、网络异常等情况下，信号机能够自动降级，调用预设的背景信号控制方案执行。

### （10）支持行人过街请求控制功能

- 行人过街请求控制模式：在多时段固定方案、感应工作方式下，根据行人按钮的状态，激活相应的通行控制相位，便于行人通行；

- 行人过街相位过渡：进入行人过街相位时,按“绿→绿闪→黄→全红→行人过街相位”的步骤平稳过渡。

### （11）支持公交信号优先控制功能

- 触发式公交信号优先控制：支持根据检测器检测到的公交车辆信息触发执行优先通行信号控制；

- 交互式公交信号优先控制：支持根据公交车辆的连续GPS定位信息执行公交信号优先控制。

### （12）支持特勤车辆优先通行功能

- 交叉口人工相位锁定控制：支持在交叉口实现人工手动锁定特勤车辆通行相位的控制方式；

- 中心特勤车辆优先控制：支持接受并执行中心系统下发的优先通行信号控制方案；

- 车载移动特勤车辆优先控制：支持具有车载移动终端设备的特勤车辆到达交叉口时的优先通行信号控制。（提供公安部权威检测报告）

### （13）支持可变车道控制功能

- 固定方案可变车道控制：支持按固定方案设置可变车道的控制方式；

- 自适应双向切换可变车道控制：支持通过实时判别进口车辆排队和车辆分布状况，自动触发可变车道指示标志，实现可变车道控制。

### （14）故障实时监测功能

- 故障监测：具备故障监测、自诊断和记录功能，自动检测信号灯运行情况，发现故障后实时向中心系统发送故障信息；（提供公安部权威检测报告）。

- 故障保护：具有独立的故障检测和黄闪控制模块，对灯具的工作状态自动监控和记录，当发生绿冲突、红灯故障、红绿同亮等严重故障时立刻自动降级，黄闪控制模块能进行独立的故障黄闪。

## 4、信号机机柜

- 应为室外型防生锈的不锈钢机柜，防护等级IP55，满足防尘、防水、防锈蚀的要求；

- 信号机柜内部空间应足够大，便于信号机的散热和安装、使用、维修；

- 机柜内应安装标准AC 220V电源备用插座；

- 信号机表面应光洁、平整，不应有凹痕、划痕、裂痕、变形、锈蚀等缺陷，金属机壳表面应有防锈、防腐蚀涂层，满足全天候室外环境下的工作要求。

视频车辆检测器

视频交通检测器基于视频检测及智能分析技术，安装在路口进口车道上方的电子警察悬臂杆上，反向监测路口进口车道的车辆排队及通行状态，通过网络通讯方式，实时将检测得到多元交通状态特征参数传送给道路信号控制机。

系统采用视频检测技术对车辆进行检测，通过对摄像机视频流进行实时的分析检测，自动检测并跟踪车辆。

- 采用人工智能多目标识别算法进行目标识别，自动定位到目标车辆。

- 采用视频逐帧图像识别技术，每帧图像进行独立的识别。解决摄像机抖动带来场景变化和背景变化的问题。

- 针对阴影、顺光、背光、下雨路面反光、车大灯眩光等各种模型建立独立的识别算法，自动分类识别。

- 通过目标识别后，建立目标对象。

- 通过卡尔曼滤波预测下一帧位置车辆可能出现位置。

- 通过光流算法实现目标的跟踪。

- 目标跟踪区块和车辆检测的区块合并综合判断提高目标区块的识别的准确性，避免误判。

- 把逐帧目标区块中心点绘制成目标车辆轨迹。

- 检测器主机，实现对单路或多路高清视频的自动分析检测，指标如下：

| 主频 | 1.5GHz |
| --- | --- |
| 内存 | 1GB DDR3 |
| 内置存储 | 8GB eMMC 4.41高速闪存 |
| 供电电压 | 5VDC±20% |
| 功率 | 3W |
| 视频输入 | 网络输入 |
| 实时时钟 | 内嵌实时时钟（RTC） |
| 看门狗 | 硬件看门狗电路 |
| 串行通讯 | 1个RS232通讯口，1个RS485通讯口 |
| 数字IO | 20个5V-TTL光耦输出接口 |
| 帧速 | 25帧/秒 |
| 工作温度 | -30℃～+80℃长期工作 |

- 主要功能

- 每个视频检测主机能够实时监测和处理4个进口车道车辆通行状态；

- 能够准确采集每个进口车道的流量、排队长度、车道占有率、车头时距、断面车速等重要交通状态特征参数，并实时传送给信号机进行优化处理。

- 可根据路口实际情况需要调整视频监测覆盖范围，具有专门的视频检测器特征参数设置软件，能够分车道设置虚拟检测线圈、检测动态跟踪线及其位置信息、数量及尺寸规格以及摄像机特性参数。

- 能够实时监测进口车道排队是否溢出状态、车辆长时间停滞状态。

- 主要技术指标

- 视频检测车道数：同向3～4车道。

- 交通流量检测准确率：白天95%以上，夜间90%以上。

- 进口车道车头时距、排队长度、车道占有状态等检测准确率：白天95%以上，夜间90%以上。

- 断面车速精度：-10%～10%。

- 平均无故障工作时间：≥20000h。

视频流量检测摄像机

- 实现200万1080P高清网络视频的监控和采集，逐行扫描1/1.9"CMOS；

- 最低照度0.001lux，支持P-Iris自动光圈接口镜头；

- 分辨率及帧率为25fps，1920*1200 ；

- 2路千兆网络接口；

- 4路232串口；

- 2路485接口；

- 1路CVBS接口；

- 1路SD卡接口；

- 2路USB接口；

- 1路外同步输入；

- 1路报警输入；

- 2路报警输出；

- 8路IO输入；

- 1个DV12V输入；

- 1个5V电源输出；

- 1个reset接口；

- 1个状态指示灯；

- 工作温度-40℃～80℃，DC12V±10%；

- 功耗＜15W。

- 闯红灯自动记录系统

### 系统功能

闯红灯抓拍功能

系统由性能先进的嵌入式低功耗无风扇控制主机、高清工业摄像机、视频检测模块、光网络传输设备、号牌识别和高效的算法软件组成，实现每台控制主机对监控方向内所有车道的机动车违法行为进行实时抓拍。

在车辆闯红灯、压线、不按规定车道行驶、逾期未检车等违法行为发生时，高清电子警察系统能自动记录违法过程，拍摄三张不同时刻、不同位置高清图片。

系统能至少记录以下3张反映闯红灯行为过程的图片：

a) 能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；

b) 能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；

c) 能反映机动车与b)图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

三张图片可清晰辨别信号灯状态、红灯时间、标线、违法时间、违法地点、违法类型、车辆类型、车牌颜色、车牌号码、车身颜色等内容。三张图片组合起来能准确清晰地反映车辆违法过程。合成的图片清晰度能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，且不会出现因红灯信号泛白、光晕等颜色失真而影响人工对红灯信号的判断。图片合成时，不会出现原始图片遗漏、错位等情形。

闯红灯电子警察满足在大于100米路口（红灯距停车线的距离）范围内、全天候条件下均能拍到清晰的机动车违法记录各个要素和清晰的录像的要求.

卡口抓拍功能

系统对于所有通过检测区域的通行车辆进行记录、存储，并对机动车辆号牌号码自动识别，并实现流量记录及黑名单捕获功能。

系统采用车辆动态跟踪和图像动态控制等先进技术，以视频车辆检测触发方式进行卡口抓拍，不破坏检测区域的路面。

对所监控车道内车辆号牌的识别准确率白天≥90%；夜间≥80%，并且能将车辆号牌信息、黑名单报警车辆图片信息等数据通过网络实时传到中心服务器，使中心能够通过路口电子警察提供的信息计算旅行时间和安排布控。

抓拍违法图片信息充分、真实

能够自动在抓拍的原始图片上直接进行视频信息字符叠加，将违法时间、违法地点、方向等信息直接叠加在原始图片上，保证了图片与信息的统一，避免人为进行手工篡改，增强法律效力。

自动识别牌照

对车牌照号码进行自动定位、识别；

号牌识别准确，白天识别准确率≥90%；夜间识别准确率≥80%；

号牌捕获及识别时间满足连续抓拍的要求。

系统识别的车牌类型部分示例：

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力，包括2002式号牌。所能识别的字符包括：

阿拉伯数字“0～9”十个

英文字母“A～Z”二十六个

省市区汉字简称京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台

04式军用车牌汉字军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成

号牌分类用汉字警、学、使、领、试、境

07式武警车牌字符WJ样式的字母数字

视频检测功能

系统采用视频检测方式检测车辆行驶轨迹和闯红灯违法行为。

高清录像功能

系统提供基于高清摄像机的录像记录功能，录像功能提供高清摄像机在所有时间的清晰图像，路口保存以上记录时间达到15天，时间分割为每一记录单元2分钟，每个记录单元之间无缝隙。能够为交通事故及事故逃逸提供相关证据和线索。

系统GPS校时功能

前端系统配备GPS校时模块，从GPS卫星上获取标准的时间信号，将这些信息通过USB接口传输给前端系统主机，实现系统校时功能，进而实现全系统的时间同步。

补光功能

考虑高清摄像机对夜间光照的要求，要采用补光，补光的照度要满足摄像机对环境的要求。补光采用长寿命、高亮度、低功耗LED发光管频闪灯，同时也要减少白光污染、低降能源损耗，避免司机因强光干扰而引发交通事故。

夜间辅助照明的每车道一台LED补光灯，单台补光灯功率在50W以下，选用适当的小角度透镜控制光线照射方向，最大限度的减少散射光对驾驶员安全行车的影响。

交通信息检测功能

系统中集成视频交通信息检测器的功能，使其不但具有违法抓拍功能还可通过网络向中心提供实时交通信息包括车流量，占有率，交通密度、平均车速等，对机动车流量统计的准确率大于等于所监控车道实际流量的90%。

事件检测功能

系统提供事件检测功能，对所监控车道内包括车辆遗弃物、车辆缓行、道路交通事故等事件进行报警和录像存储，并能够根据中心的指令通过网络将所存储的内容回传至中心。

本地存储功能

电子警察具备强大的本地实时存储功能，当网络断线发生故障时，电子警察系统前端的存储量须满足违法车辆图片存储不低于20天，高清录像不低于15天的存储容量。

数据下载和传输功能

数据下载方式为通过光纤自动实时回传方式，并支持断点续传功能。

违法图片通过光纤网络自动回传至指定管理服务器，高清录像文件存在前端，需要时通过光纤网络在后台自动提取。

系统同时支持在前端现场人工取盘方式，可即插即传输，无需人工干预。

光缆线路共享

为有效利用光缆资源，新建电子警察将该信号灯岗上原有未联网的电子警察一并连入光纤网络实现回传。联网方式为光缆连接。

自动复位功能

嵌入控制主机能够长期稳定工作。一旦断电停机，来电后主机能自动复位稳定运行。

具有“软件狗”和“硬件狗”双重监测保护，当系统软件运行出现问题时可对系统进行复位，使软件恢复运行。一旦软件监测系统失灵，硬件监测系统可使整个主机系统复位，做到双重保护，提高了系统安全性和稳定性。

全天候的适应性

采用高可靠、低功耗的硬件设备和优化的软件算法,确保设备能稳定工作。按照国家标准，结合现代防雷技术，使整体系统能够胜任各种恶劣环境及天气的干扰，确保系统全天候正常运行。

安装、调试、维护方便

电子警察主机具有网络接口、串行接口、IO输入/输出接口、USB接口，安装维护人员可利用接口安装、调试、维护监测设备。

扩展性

在原有闯红灯抓拍的基础上，还具有抓拍逆行、违法压线、违法左转、违法右转、变道、不按车道行驶等功能，尤其是在信号灯是绿灯和黄灯状态下，系统对所监控车道内车辆具有轨迹跟踪功能，对行进车辆不按导向方向行驶具有抓拍功能。实现对机动车违法行为的全覆盖监控。

远程设置功能

在控制下载中心通过光纤网络能远程对路口高清电子警察进行参数设置，包括视频抓拍参数、开始抓拍时间、录像数据保存时间、图片数据保存时间、数据存储格式、数据存储大小、交通信息采集周期、车道数目、车道属性、存储路径、保存图像的大小、数据保留天数等各项参数。

统计查询功能

所有违法闯红灯的车辆，系统都会在数据库中记录下通过时间、牌照号、车型、车类、车辆图片等，用户可通过输入相关字段信息，查询到相关车辆的记录。

设备监控管理

用户可通过监控端对系统运行情况进行管理，对系统参数进行设置，对数据进行浏览和查询。同时，提供远程维护功能。在控制中心通过光纤网络对现场设备进行管理。

前端电子警察设备将设备的工作状态（如：处理器温度、占比、磁盘空间、摄像机状态、触发设备状态、补光灯工作状态、时钟等信息）进行记录，并通过网络回传至中心服务器，遇有设备工作状态异常及时向中心报警，使中心的工作人员可以随时了解和掌握外部设备的运行情况。

数据格式与公安部、省厅、鞍山市交警后台系统完全兼容

系统所生成的违法车辆文件的数据格式符合公安部、省厅的《非现场数据交互标准规范方案V4.0.0.3》数据格式要求。

数据以XML格式文件的方式存储，图片转为base64编码和其他监测信息一起存储到XML文件中，对于每一条监测数据包含多个图片的情况，合成一个图片文件进行编码存储。带图片的监测数据文件的大小不超过2M，并在图片上叠加相应图片描述信息，对于图片上叠加的描述信息内容按交警定义、统一下发的标准执行。

### 系统主要技术指标

抓拍、检测、控制主机采用嵌入式控制主机，并且一个方向一台主机

满足车速范围为0～120km/h范围内稳定抓拍

满足路口大于100米的距离要求

相邻两幅图片抓拍时间间隔>位移1M所需时间

计时误差24h内<1s

系统对每一车道通行违法车辆记录抓拍三张高清图片，并合成为一个文件

闯红灯捕获率：>95%

单张图像分辨率：500万像素，色彩24位真彩

系统设计防护等级：IP55，可防水、防尘、防盗，并散热良好

系统电器装置具有过载、接地、漏电、短路保护装置及避雷装置并符合国家相关电器安全标准

系统220V带电部分和壳体之间的绝缘电阻≥10MΩ，泄漏电流≤5mA

整体绝缘>500MΩ（常温下）

抗电1500VDC，1分钟

设备平均无故障时间大于1500小时

系统适应工作温度－30℃～＋75℃，相对湿度≤95%

系统适应电源电压AC 176V～264V

### 系统主要设备

路口设备控制计算机

主机由抓拍控制单元、嵌入式抓拍控制器、视频检测单元、I/O模块、红灯检测单元、车牌识别单元、视频处理单元、电源系统单元、温度调节单元、调试接口单元、数据采集单元、接线端子单元等组成。

无风扇设计、全铝合金外壳

基于Intel NM10芯片组，支持Intel Cedarview D2550处理器

板载2G内存，支持DDR3-800/1066，最大可支持2GB

支持1x LVDS，1x VGA，1x HDMI接口，支持独立双显

支持2个千兆以太网，6个USB2.0接口，8xGPIO，1xKB、1xMS，1XMic in、1XSpeaker out

支持6个COM（其中COM1/3/4/5/6支持RS232、COM2支持RS232/RS485）

可支持壁挂和桌面型安装方式

内置硬件看门狗

硬盘 SATA接口

电源 DC12V

功耗 ≤40W

工作温度 -20℃--＋75℃

工作相对湿度 10％--90％不凝结

系统控制软件和图片存放在不同的介质中，系统控制软件保存在半导体介质中，具有可靠的防病毒能力。

智能交通高清摄像机

名称	700万1" CCD智能交通高清摄像机

传感器类型	1" Progressive Scan CCD

最低照度	0.1Lux@(F1.2,AGC ON)

快门	1/25秒至1/100，000秒

镜头接口类型	C/CS接口

自动光圈	DC驱动

视频压缩标准	H.264/MJPEG

压缩输出码率	32 Kbps~16M bps

图像格式	JPEG

最大图像尺寸	3392*2008

帧率	25fps(3392*2008)

图像设置	饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调

存储功能	支持SD/SDHC,USB 存储设备

支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片

通用功能	心跳,密码保护,NTP校时

图片格式	采用JPEG 编码，图片质量可设

智能识别	车牌识别、车型识别、车辆检测、违章检测

闪光灯控制	闪光灯自动光控、时控可选，支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等

专用功能	支持信号灯同步、红绿灯信号状态输入、视频检测红绿灯信号状态、违章连续抓拍

通讯接口	1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口,3个 RS-485 接口，1个RS-232接口

触发输入	4路外部触发输入

触发输出	3路(光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量),可作为闪光灯同步输出控制

同步输入	SYNC信号灯电源同步输入

视频输出	1 个CVBS 接口或HD-SDI 接口

工作温度湿度	-40℃~80℃,湿度小于90%(无凝结)

电源供应	DC12V±10%

功耗	15W MAX

百万像素高清镜头

焦距: 12——36mm定焦镜头

镜头直径与焦距之比的最大值: 1:1.4

镜面最大尺寸:1英寸 8.8mm*6.0mm

光圈: F1.4-F16C

焦点: 0.3m-Inf

光圈: 手动

焦点: 手动

工作相对湿度 <90%

防护罩

摄像机防护罩采用天津亚安标准防护罩，防护罩内有雨刷排风、加温、除霜功能，防水性能高，可满足室外全天候工作要求。

风扇：37℃±5开始工作，27℃±5停止工作。

加热器：8℃±5开始工作，20℃±5停止工作。

电源：AC24V±10%，50/60Hz AC220V±10%，50/60Hz

功率：加热36W（24V），50W（220V）

风扇8W（24V），22W（220V）

雨刷5W（24V），5W（220V）

材料主体：铝合金 /视窗：透明玻璃

重量： 5.0Kg

工作温度：-35℃～60℃

防护等级：IP66

车道高频闪补光灯

为增强夜间拍摄效果，所设的补光设备为LED灯，不会对驾驶人员造成直接强光刺激，也不会造成光源的污染和电能的浪费。

发光颜色：白色

使用寿命：80000小时

工作电压：220VAC

日夜转换：自动

防护罩：压铸铝外壳

面板：高透光率玻璃

防护等级：IP64

适应环境温度：-50°C至±70°C

LED灯色温：3000-6500K

LED灯角度：15°/35m,30°/20m,45°/10m，60°/8m

电源防雷器

最大持续工作电压：（Uc）385Vac，

标称通流容量： 20KA

最大通流容量：40KA

响应时间（T）25ns

工业级以太网交换机

紧凑型工业以太网交换机,无风扇,存储转发交换

端口类型和数量 8个10/100BaseTX RJ45口 自动协商,自动交叉,自动极性转换

工作电压 低压直流 9-36 VDC

功耗 最大3.5W

工作温度 -40℃ ~ +80℃

相对湿度 (无凝结) 5% ~ 95%

保护等级 IP40

封装 铝合金

工业级光纤收发器

工业级产品，支持多种电源输入，适用于不同应用环境。

抗干扰性强，具有防电磁干扰、防静电、抗雷击等功能。

点对点使用。

功耗低，可靠性高，安装方便。提供壁挂、导轨和集中式等结构。

提供1对100Base-Fx光口，2个10/100Base-T自适应以太网口。

高性能以太网交换技术，基于存储转发模式。

兼容性好：以太网接口10/100M自适应，自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。

支持组播和广播风暴保护。

标准：符合IEEE802.3，802.3u，802.3x

工作温度：-30℃～+75℃

相对湿度：5%～95%（无凝露）

供电方式(提供方向电压输入保护)：DC12V /DC24V/DC48V/AC220V可选

光接口参数

线路速率：125Mb/s

发送波长：1310nm或1550nm

光纤接头：SC/ST/FC

电接口参数

接口速率：10/100Base-T自适应，全/半双工模式，自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。

接口类型：标准RJ45（带屏蔽）

全天候室外设备箱

系统使用电压：AC 220V±20％，50Hz

工作温度：-30℃-＋75℃

工作相对湿度：10%～95%（非凝结）

具备排风、加热、自动控温功能。

具备防雷击功能。

绝缘电阻：系统220V带电部分和机壳间绝缘电阻不低100MΩ。

抗电：1500VDC，1分钟

防水性能：采用户外防护型机箱，内部不积水

主机柜采用1.5毫米厚202不锈钢板制造，设计成电子警察专用户外型防护机柜，具备加热、排风自动控制，适合各地区的气候环境。进风口和排风口全部设有空气过滤装置，保证机柜内部工作环境清洁。柜门具备通用柜锁、护锁器, 钥匙统一实用，具备密封压紧装置，表面有防锈防腐蚀涂镀层，不仅开门维护方便，而且安全防水防盗防曝晒。防护机柜具有防鼠功能。机箱座的固定机箱螺丝全部采用不锈钢螺丝。主机柜内安装过载、漏电、浪涌和短路保护装置；设备（包括控制机、摄像机、辅助光源设备等）均有效接地，配有电源防雷器和快速熔断器。

在电子警察的机箱内预留专用电源插座。

室外机箱符合IP55标准。

杆件、基础设计及施工

电子警察的支撑杆结构、样式、高度、标准可以参考目前鞍山市正在使用的电子警察的八棱支撑杆的结构、样式、高度、标准。

执行标准

GB50205-1995钢结构工程施工及验收规范

GBJ135-1990 钢结构设计规范

GBJ9-1990  结构载荷设计规范

DL/T646-1998输电线路钢管杆制造技术条件美观、实用为原则，采用直悬臂，符合国家标准和相关行业标准。

设计、施工

电子警察杆和基础大小等均根据设置地点的风力、附属设备受力情况由计算确定。

基本风压：按《建筑结构荷载规范》GB50009－2001取值。

地震烈度：按《中国地震烈度区划图1990》和《建筑抗震设防分类标准》GB50225－96的规定取值。

设计风速不小于32M/S，可抗12级风与8级以上地震。

钢板材质：采用优质碳素结构钢（Q235B）或低合金结构钢（16MN），钢材强度不低于Q235B标准。

金属固定杆与基础采用法兰联接，将立柱底部的法兰盘固定在混凝土（C30）中的预埋地脚螺栓上，确保安全可靠，施工便捷，横臂与立柱也采用法兰联接，便于运输和安装调试。所用螺栓、螺母和垫圈质量分别满足相应的国家标准，螺栓孔的孔径，间距及端距均按《钢结构设计规范》和《钢结构设计手册》执行。

金属固定杆的焊接采用氩气保护焊，自动焊式埋弧自动焊，无焊渣，气孔等焊接缺陷，重要部位的焊接进行探伤检测，所有焊接件均双面全焊，务必焊牢。满足相应的焊接规范要求。整体外型与投标时提供的设计图纸一致。

防腐：除基础地锚外，均采用热浸镀锌防腐，并满足《输电线路铁塔制造技术条件》GB2694－81中的有关防腐、锌层厚度等要求，杆表面热浸镀锌处理，镀锌层厚度≥86um。热浸镀锌，保证十年内不得有锈蚀。

金属杆包括：杆体（含现场吊装施工安装）、穿线孔橡胶绝缘圈、手孔盖（具有防盗性能）、设备固定卡具及灌注基础。

市内电子警察的杆具高度为6.5米，横臂与路口匹配，式样与目前鞍山电警的杆相同。

灌注基础及相关材料

在具体制作过程中还要确保基础表面的水平度，确保基础法兰盘与杆法兰盘之间的良好结合，确保杆主体与地面垂直，确保安装后的杆支臂与路面平行。

杆基础采用C30混凝土灌注。

杆(含灌注基础)的质保期为10年。

安装及维护

金属固定杆及直立杆的安装遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB5025－95的规定。

安装时不允许使用气割和电割增扩孔或用氧气火焰校正构件变形。

金属固定杆投入使用后，在保质期内设专人定期对其观测和维护，每经六级以上地震或八级以上大风后，对杆轴线、基础及所有节点作全面观测及检查，并拧紧松动的螺栓，作好准确记录，如发现杆体倾斜，及时与有关部门联系，妥善处理。

- 交通视频监控系统

200万星光级红外高速球机

图像传感器：1/1.8” Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)

黑白：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON) 0 Lux with IR

信噪比：≥55dB

电子快门：50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s

焦距：5.9-135mm，23倍光学变倍

水平范围：360°连续旋转

水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设

水平预置点速度：240°/s

垂直范围：-15°-90° (自动翻转)

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设

垂直预置点速度：200°/s

红外照射距离：200米

最大图像尺寸：2592×1944

视频压缩：H.264/H.265/MJPEG

网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour

网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据

电源：AC24V 50W max (其中红外灯15W max，加热5W max)

工作温度和湿度：-40℃-70℃(室外)

湿度小于90%

防护等级：IP66

- 户外工程和伴随服务

户外工程

（1）地下设施设置规范

地下穿线管敷设的线缆外观无损伤，绝缘良好且严禁有接头；线缆两端装设标志牌，标志牌上按管线表规定注明线缆代号。

地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面的距离，为80cm，如遇地下障碍埋置深度不小于40cm。且穿线管两端低于穿线管中间高度，便于管道内雨水、泥沙流出；线缆管管口无毛刺和尖锐棱角。

手孔井采用混凝土预制，采用φ520mm的圆铸铁井盖，井盖上需标有公安交警标识；在郊区及偏远地区的如井盖丢失情况严重，可采用复合材料井盖。

手孔井的深度在80～100cm，底部设有渗水孔。手孔井中的管道口高于手孔井底20cm，探出井壁不大于5cm，完工后将管道口封堵，防止雨水、泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。

（2）接地体埋设

为防止外界电压危害人身安全和对设备的损害，抑制电气干扰，保证设备正常工作，所有杆件需加装接地体。

符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定。

接地体安装点下方无任何管道、线缆经过。

接地体接地电阻小于4Ω。

接地体材料为钢管（不小于2.5英吋）或扁钢，接地体距地面不少于2米。

（3）机箱安装

机箱的开门方向与道路方向平行，以减少被撞的概率。

机箱安装平整，无倾斜或左右不对称现象。

确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。同时，箱体内部布置有条理，接线有序整齐，并充分考虑机箱钥匙的统一性和实用性。

机箱带有电源插座和空气开关。

具有防水功能。

具有防鼠功能：即机箱安装好后，各种电缆可自如从箱体外手井管进入机箱，但老鼠不能进入机箱。

机箱座的固定机箱螺丝全部采用不锈钢螺丝。

（4）安装计量器具

施工所使用的计量器具是年检有效期内的合格器具。

安装工程所涉及的仪器仪表等，为经过检验的合格产品。

伴随服务

系统验收前提供完整的设备资料、包括使用说明书、安装手册、维修手册、系统软件及路口工程安装档案，同时对使用方工作人员进行完善的技术培训。

工程全部竣工验收时，施工单位提供全部工程竣工档案4份，业主和公安交警各保存2份，并按公安交警要求提交统一格式的纸质和电子档案，以及工程建设中的相关设备和耗材的产品合格证。

第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价投标报价表

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，开工日期   年   月   日，竣工日期   年   月   日，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     合格     。若我方在第一标段和第二标段均为排名第一的中标候选人，我方优先选择第    标段。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 投标保证金

（招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

### 四、已标价投标报价表

### 五、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

### 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近年财务状况表

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）其他资格审查资料

附件：

投标报价格式如下:

投标总价

工程名称：

总价（小写）：

（大写）：

投标人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：          年       月      日

4.2总说明

总 说 明

工程名称：                                               第  页 共  页

#### 4.3投标报价明细表

投标报价明细表

单位：元

| 序号 | 主要设备、材料、工程名称 | 规格、技术指标 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  | （大写）： ￥： （小写） |  |  |  |  |

注：1.投标报价为全费用综合单价报价，固定单价合同。投标报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、措施费、设计费、运杂费、质检费、安装费、系统调试费、缺陷修复费、售后服务费用、保险费、管理费、利润、税金、办理道路及绿化带挖掘审批及相关的费用、风险、与电业局办理接点等的所有费用，单价、合价和总价应包括为完成本工程项目必须发生的全部费用（含基础费用），并包括验收费用。投标人不得自行采用其他形式报价。

2.电子警察及标志的支撑杆和基础的具体尺寸需要投标方在满足招标文件要求的前提下，由具有相应设计资质的单位设计，并在投标文件中提供图纸。

投标人（公章）:                                    年    月    日

主要设备、材料明细表

| 工程名称： 序号; 材料、设备名称; 品牌、规格、型号; 制造厂商名称; 产地; 单价（元）. |  |
| --- | --- |

注：主要设备、材料须注明产地、品牌、规格、型号、制造厂商称等 。

投标人（公章）:                                    年    月    日