鞍山市政府采购项目

鞍山市殡仪馆管理中心柴油发电机组采购

合同编号：AGJCG2017X009

合   同

合同需方：鞍山市殡仪管理中心

合同供方：沈阳大川泰经贸有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2017X009

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市殡仪管理中心  （以下简称需方）和 沈阳大川泰经贸有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号 AGJCG2017X009 ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

## 2.1询价响应函

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

沈阳大川泰经贸有限公司 授权 侯泽林、市场经理 为我方代表，参加你单位组织的采购项目鞍山市殡仪管理中心柴油发电机组政府采购项目（项目编号AGJCG2017X009) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价、询价保证金：

| 包号 | 报价（人民币 元） |  | 询价保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| 01 | 485000 | 肆拾捌万伍仟元整 | 10000 |

一、我方同意在采购文件中规定的递交响应文件截止时间起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的询价保证金可以被你单位没收。如果采购后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的询价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重询价小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址： 沈阳市铁西区建设东路72号爱都国际A座2206

邮编：        110000

联系人：      侯泽林

电话：     18842420088

传真：     024-25860810

Email:    540849881@qq.com

供应商名称：（加盖公章）沈阳大川泰经贸有限公司

签署日期：2017年4月20日

## 2.2报价一览表

供应商名称：沈阳大川泰经贸有限公司

单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 柴油发电机组 | 500,000 | 485,000 | 合同签订后15日内 |  |
|  | 报价合计 | 小写：485,000 |  | 大写：肆拾捌万伍仟元整 |  |  |

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。

2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在询价时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．询价时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “采购产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在响应文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交响应文件的同时递交一份，以供唱价之用。

供应商名称：（加盖公章）沈阳大川泰经贸有限公司

签署日期：2017年4月20日

## 2.3采购产品价格明细表

包号：01                            单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 2 | 道依茨 DYC-300 | 江苏道依茨 | 江苏 | 215000 | 430000 |
| 2 | 自动化柜 | 2 | 6110 | 众智 | 江苏 | 6000 | 12000 |
| 3 | 安装 | 2 | 烟管、油管、软连接，电动百叶窗 |  |  | 10000 | 20000 |
| 4 | 运输 | 2 |  |  |  | 6500 | 13000 |
| 5 | 调试用油 | 2 | 机油，防冻液加满，柴油1/2箱 |  |  | 5000 | 10000 |
| 报价合计 |  |  | 485000 |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.成交供应商需在宣布成交结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

供应商名称：（加盖公章）沈阳大川泰经贸有限公司

签署日期：2017年 4月20日

## 2.4项目要求及报价响应表

### 项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：柴油发电机组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 交货/交付时间：合同签订后15日内。 | 交货/交付时间：合同签订后15日内。 |  |
| 2 | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |
| 3 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |
| 4 | 验收： 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 | 验收： 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |
| 5 | 质量保证期：不少于两年 | 质量保证期：两年 |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 | 售后服务承诺：响应文件中已提供 |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（1）小时内响应；（2）小时内到达 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（1）半小时内响应；（2）2小时内到达 |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |

### 项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 柴油发电机组

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 柴油发电机组 | 2 | 此设备采购为新建鞍山市殡仪馆建设工程配套设备采购，作为备用电源使用。 一、采购内容： 1、柴油发电机房布局、设备基础等深化设计； 2、柴油发电机运输、安装及调试（配置蓄电池直流启动电源）； 3、根据我项目蓝图机房进风、排烟设计，进行进风、排烟系统深化设计，安装施工，施工后对其他专业修复，发电机房内为封闭式排烟，进风口安装常闭式电动百叶，柴发启动时联动开启，并将地下室预留的进风、排烟孔周边进行封闭； 4、所有设备必须具备相应的合格证，进场时须检查验收合格后方可使用。 5、工程期限：签订合同后35天完成。 二、技术参数及要求：（投标厂家所投发电组技术参数必须满足下列要求，否则我方将不予采纳） （一）、300KW发电机组配置要求：主用300KW，备用338KW 输出容量（kVA）: 375 输出电压（V） : AC 230/400 输出功率（kW） : 300 最大（长行/备用）输出电流（A）:≥590/650 功率因数: 0.8 机组净重（kg）:≤2800 机组尺寸：（长×宽×高）（mm） 3000*1300*1800（±10%浮动） 频率(Hz)：50 柴油机: 燃油泵 PT泵 额定转速（RPM） 1500 气缸数 6缸 最大输出功率（kW） ≥343 气缸排列方式 直列 燃油规格、等级 0# 缸径/行程（mm） ≤140×152 燃油消耗量（g/kWh） ≤204 进气方式 增压中冷 最高润滑油温度（℃） ≤121 调速方式 电子调速 最大机油消耗量(g/kWh) ≤36 节温器调节温度范围 82-93 排烟最高温度（℃） ≤506 允许最大背压（KPa） 100kPa（29.53inHg） 冷却方式 风扇水箱强制冷却 发电机: 功率(KVA/KW) 375/300 励磁方式 无刷自励 绝缘等级 H 防护等级 IP23 电压调整范围 ≥±6% 稳态电压调整率 ≤±1% 效率 90% 电压控制方式 AVR （二）、机组技术要求： - 机组常用功率：300KW；其它配件负荷规范验收标准，机组自带基础底座、减震器等附属设备； - 机组采用油箱供油，油箱容积不小于1立方米，且应能储备设备满负荷运行8小时油量； - 机组应考虑在-5°时启动功能，需要加装水套加热器； - 机组应能实现自启动功能，具有自动和手动转换功能，设备自带电源自动切换柜，保证在市电断后15s内起动并供电，并应具有连续三次自启动的功能，总计时间不大于30S； - 机房进风口、排风口安装电动百叶，能与机组联动，在机组启动时，提前自动打开；在机组关闭后，适当延时关闭； - 机组噪音满足规范要求,白天小于55分贝,夜间小于45分贝； - 配备电启动用蓄电池，应尽量靠近机组，容量应按柴油机连续起动不少于6次确定； - 机组应和电力系统连锁，不得与其并列运行，当市电恢复时，机组应自动退出工作并延时停机； - 发电机本体和机械部分的可接近裸体导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识； 10、柴油发电机机座至少有2点与局部等电位做良好连接； （三）、安装施工技术要求： 1、配备启动用蓄电池，应尽量靠近机组，容量应按柴油机连续起动不少于6次确定； 2、排气管及消声器必须固定到建筑物上或专门的安装架上，让其承受它们的重量，并通过具有伸缩功能的波纹管与机组的排气管连接； 3、排气系统应尽量减少长度、弯头数、随意变径、以减少排气背压； 4、排烟安装二级消音器，排烟管吊挂点不少于4处，探入风井至风井出口，排烟口经应大于发动机出口20%口径； 5、排烟消音器与发动机连接处应安装耐温800℃不锈钢波纹管； 6、油箱至发动机之间用采用耐油胶管连接并固定； 7、排气管室内部分应保证不泄漏，机房内一定浓度的废气会导致人员中毒并影响发电机的正常工作； 8、排气管过墙应加保护套，伸出室外沿外墙或烟道垂直敷设，其管出口端应加防雨帽或切成30度－45度的斜角； 9、散热器出风口与墙体距离0.8-1M,与墙体出风口之间采用导风罩连接，要密封使热空气不能泄漏回室内； 10、热风管与柴油机散热器连接处，应采用弹性波纹管软接头，使机体的震动不传递给导风罩； 11、发电机连续运行12h内应无漏油、漏气、漏水等不正常现象； 12、发电机中性线（工作零线）应于接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识； 13、发电机组至低压配电柜馈线的相间、相地的绝缘电阻值应大于0.5M欧，塑料绝缘电缆馈线直流耐压实验为2.4ＫＶ，时间15min,泄漏电流稳定； 14、柴油发电机馈线连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致； 二、工程技术及质量要求 （一）、验收标准： 《接地装置施工及验收规范》 GB50169-92 《工频柴油发电机组通用技术条件》 GB2820-90 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《供配电系统设计规范》 GB50052-95 《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB50281-98 《火灾自动报警施工及验收规范》 GB50168-2007 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 （二）、工序说明 1、设备进场前，安装单位需要实地核查设备运输路线，建设单位协调总包解决路线；同时安装单位对机房洞口及尺寸进行整改与深化图一致； 2、进场前三天向监理提交施工组织设计和施工方案，按批准的施工组织设计和施工方案组织施工； 3、设备进场完成后，安装单位需要做好成品保护（采用五彩布将设备覆盖），再由总包单位进行洞口封堵、抹灰、门窗安装及地面工程； 4、机房完全封闭后，安装单位开始设备附属设施（通风、排烟等）、房间降噪处理； 5、设备空载调试、环境噪音检测（3份）、设备带荷载调试及项目部门验收； 6、设备移交前应添加满机油及防冻液，均采用美孚或同档次品牌；油箱储油（-35#）不少于二分之一，以及储油箱； 7、移交；包括移交清单、设备合格证、检测报告、机房图纸1份（其中一份装订成图框600*400）、操作规程1份（其中一份装订成图框600*400）、维保注意事项一份、操作工具箱、电池充电器等；对采购方指定人员进行机组操作使用培训。 （三）、验收要求 1、发电机组随带的控制柜接线应正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落。 开关保护装置的型号、规格正确；柴油发电机组馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致； 2、发电机的中性线（工作零线）应与接地干线连接，螺栓防松零件齐全，且有标识； 3、发电机组至低压柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5M欧姆； 4、受电侧低压配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等试验合格，机组连续运行12小时无故障； 5、供货商安装和调试完毕后，应安排技术人员常驻现场负责维护管理，并积极配合其它专业协调工作； 6、供货商必须配合通过环保、消防部门的验收，提交竣工图纸等资料，办理竣工验收手续； 7、机组应始终处于准备起动状态，当市电中断时，机组应立即起动，并在15秒内投入正常带负荷运行； 8、机组应和电力系统采取连锁装置，不得与其并列运行。当市电恢复时，机组应自动退出工作并延时停机； 9、当连续三次自起动失败，应能发出报警信号； 10、环保验收要求：必须符合环保部门关于噪音、废气排放标准的要求，柴油机组安装时注意防震措施，机组与槽钢之间安放随机携带的若干块减震垫； 11、空载运行调试： 与供电低压供应商及消防供应商联合运行调试，具备自启动，自停机功能； 12、假负载测试： 供货方提供满负载运行假负载设备，机组运行2小时满载运行测试，并出具测试报告，双方共同参与，测试不合格的情况下，由供方提出解决方案，修复或更换不合格的发电机组，直至合格为止，费用由供货方承担。 （四）、竣工资料 1、供货人应提供设备的中文技术资料，包括技术说明书，产品的电路图、安装装配图、园区管线路由图、使用说明书、维修手册壹套。 2、工程竣工前5日内向采购人提供完整的竣工资料一套，交采购人审核；竣工后15日内向采购人提供完整的竣工资料三套（须与采购人审核后的图纸保持一致）。 | 此设备采购为新建鞍山市殡仪馆建设工程配套设备采购，作为备用电源使用。 一、采购内容： 1、柴油发电机房布局、设备基础等深化设计； 2、柴油发电机运输、安装及调试（配置蓄电池直流启动电源）； 3、根据我项目蓝图机房进风、排烟设计，进行进风、排烟系统深化设计，安装施工，施工后对其他专业修复，发电机房内为封闭式排烟，进风口安装常闭式电动百叶，柴发启动时联动开启，并将地下室预留的进风、排烟孔周边进行封闭； 4、所有设备具备相应的合格证，进场时检查验收合格后方可使用。 5、工程期限：签订合同后35天完成。 二、技术参数：（一）、300KW发电机组配置要求：主用300KW，备用338KW 输出容量（kVA）: 375 输出电压（V） : AC 230/400 输出功率（kW） : 300 最大（长行/备用）输出电流（A）:≥595/650 功率因数: 0.8 机组净重（kg）:2750 机组尺寸：（长×宽×高）（mm） 3100*1150*1900 频率(Hz)：50 柴油机: 燃油泵 电调pt 额定转速（RPM） 1500 气缸数 6缸 最大输出功率（kW） 350 气缸排列方式 直列 燃油规格、等级 0# 缸径/行程（mm） ≤135×150 燃油消耗量（g/kWh） ≤202 进气方式 增压中冷 最高润滑油温度（℃） ≤121 调速方式 电子调速 最大机油消耗量(g/kWh) ≤36 节温器调节温度范围 82-93 排烟最高温度（℃） ≤506 允许最大背压（KPa） 100kPa（29.53inHg） 冷却方式 风扇水箱强制冷却 发电机: 功率(KVA/KW) 375/300 励磁方式 无刷自励 绝缘等级 H 防护等级 IP23 电压调整范围 ≥±6% 稳态电压调整率 ≤±1% 效率 90% 电压控制方式 AVR （二）、机组技术参数： 1、机组常用功率：300KW；其它配件负荷规范验收标准，机组自带基础底座、减震器等附属设备； 2、机组采用油箱供油，油箱容积不小于1立方米，且能储备设备满负荷运行8小时油量； 3、机组考虑在-5°时启动功能，需要加装水套加热器； 4、机组能实现自启动功能，具有自动和手动转换功能，设备自带电源自动化柜，保证在市电断后15s内起动并供电，并具有连续三次自启动的功能，总计时间不大于30S； 5、机房进风口、排风口安装电动百叶，能与机组联动，在机组启动时，提前自动打开；在机组关闭后，适当延时关闭； - 机组噪音满足规范要求,白天小于55分贝,夜间小于45分贝； 6、配备电启动用蓄电池，尽量靠近机组，容量按柴油机连续起动不少于6次确定； 7、机组和电力系统连锁，不得与其并列运行，当市电恢复时，机组自动退出工作并延时停机； 8、发电机本体和机械部分的可接近裸体导体接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识； 9、柴油发电机机座至少有2点与局部等电位做良好连接； （三）、安装施工技术： 1、配备启动用蓄电池，尽量靠近机组，容量按柴油机连续起动不少于6次确定； 2、排气管及消声器固定到建筑物上或专门的安装架上，让其承受它们的重量，并通过具有伸缩功能的波纹管与机组的排气管连接； 3、排气系统尽量减少长度、弯头数、随意变径、以减少排气背压； 4、排烟安装二级消音器，排烟管吊挂点不少于4处，探入风井至风井出口，排烟口经大于发动机出口20%口径； 5、排烟消音器与发动机连接处安装耐温800℃不锈钢波纹管； 6、油箱至发动机之间用采用耐油胶管连接并固定； 7、排气管室内部分保证不泄漏，机房内一定浓度的废气会导致人员中毒并影响发电机的正常工作； 8、排气管过墙加保护套，伸出室外沿外墙或烟道垂直敷设，其管出口端加防雨帽或切成30度－45度的斜角； 9、散热器出风口与墙体距离0.8-1M,与墙体出风口之间采用导风罩连接，要密封使热空气不能泄漏回室内； 10、热风管与柴油机散热器连接处，采用弹性波纹管软接头，使机体的震动不传递给导风罩； 11、发电机连续运行12h内无漏油、漏气、漏水等不正常现象； 12、发电机中性线（工作零线）于接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识； 13、发电机组至低压配电柜馈线的相间、相地的绝缘电阻值大于0.5M欧，塑料绝缘电缆馈线直流耐压实验为2.4ＫＶ，时间15min,泄漏电流稳定； 14、柴油发电机馈线连接后，两端的相序与原供电系统的相序一致； 二、工程技术及质量 （一）、验收标准： 《接地装置施工及验收规范》 GB50169-92 《工频柴油发电机组通用技术条件》 GB2820-90 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《供配电系统设计规范》 GB50052-95 《泡沫灭火系统施工及验收规范》 GB50281-98 《火灾自动报警施工及验收规范》 GB50168-2007 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 （二）、工序说明 1、设备进场前，安装单位需要实地核查设备运输路线，建设单位协调总包解决路线；同时安装单位对机房洞口及尺寸进行整改与深化图一致； 2、进场前三天向监理提交施工组织设计和施工方案，按批准的施工组织设计和施工方案组织施工； 3、设备进场完成后，安装单位需要做好成品保护（采用五彩布将设备覆盖），再由总包单位进行洞口封堵、抹灰、门窗安装及地面工程； 4、机房完全封闭后，安装单位开始设备附属设施（通风、排烟等）、房间降噪处理； 5、设备空载调试、环境噪音检测（3份）、设备带荷载调试及项目部门验收； 6、设备移交前添加满机油及防冻液，均采用美孚或同档次品牌；油箱储油（-35#）不少于二分之一，以及储油箱； 7、移交；包括移交清单、设备合格证、检测报告、机房图纸1份（其中一份装订成图框600*400）、操作规程1份（其中一份装订成图框600*400）、维保注意事项一份、操作工具箱、电池充电器等；对采购方指定人员进行机组操作使用培训。 （三）、验收 1、发电机组随带的控制柜接线正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落。 开关保护装置的型号、规格正确；柴油发电机组馈电线路连接后，两端的相序与原供电系统的相序一致； 2、发电机的中性线（工作零线）与接地干线连接，螺栓防松零件齐全，且有标识； 3、发电机组至低压柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值大于0.5M欧姆； 4、受电侧低压配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等试验合格，机组连续运行12小时无故障； 5、供货商安装和调试完毕后，安排技术人员常驻现场负责维护管理，并积极配合其它专业协调工作； 6、供货商配合通过环保、消防部门的验收，提交竣工图纸等资料，办理竣工验收手续； 7、机组始终处于准备起动状态，当市电中断时，机组立即起动，并在15秒内投入正常带负荷运行； 8、机组和电力系统采取连锁装置，不得与其并列运行。当市电恢复时，机组自动退出工作并延时停机； 9、当连续三次自起动失败，能发出报警信号； 10、环保验收要求：符合环保部门关于噪音、废气排放标准的要求，柴油机组安装时注意防震措施，机组与槽钢之间安放随机携带的若干块减震垫； 11、空载运行调试： 与供电低压供应商及消防供应商联合运行调试，具备自启动，自停机功能； 12、假负载测试： 供货方提供满负载运行假负载设备，机组运行2小时满载运行测试，并出具测试报告，双方共同参与，测试不合格的情况下，由供方提出解决方案，修复或更换不合格的发电机组，直至合格为止，费用由供货方承担。 （四）、竣工资料 1、供货人提供设备的中文技术资料，包括技术说明书，产品的电路图、安装装配图、园区管线路由图、使用说明书、维修手册壹套。 2、工程竣工前5日内向采购人提供完整的竣工资料一套，交采购人审核；竣工后15日内向采购人提供完整的竣工资料三套（与采购人审核后的图纸保持一致）。 | 无偏离 |  | 见响应文件 第44页、第1行 |

售后服务承诺书

质保期及售后服务保证措施

我是国内专业生产高档柴油发电机组的重点企业。主要产品有无刷发电机、柴油发电机组、移动低噪音等。公司分别在全国各大主要城市成立分公司，售后服务网点完善，遍布全国各地。

本公司生产的产品以其品质优良、造型新颖、安装轻便、售后服务完善，经营决策科学严谨，销售网络遍布全国各地，深受广大客户的好评。

公司聚集了一批高素质的科研及管理人才，技术力量雄厚，加工设备精良，检测设备完善，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。

公司以“真诚服务用户”为宗旨，以科学严谨的现代管理和制作保证竭诚为用户提供满意的产品及服务。

为提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”，我公司在组织有关技术人员对招标文件及图纸进行认真阅读和现场考察后，研究了本工程的特点，对交货期及保证交货期的有关措施向您做出郑重承诺：

一、产品质量保证期

若我公司产品中标，我公司将对设备质量作以下保证：

1、除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起24个月。

2、保证货物是全新，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的货物保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期之内，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知我方，提出索赔。

4、在收到通知后24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5、如果我方在收到通知后24小时内没有实质响应或采取措施弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

6、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
    7、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：
    1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

- 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺：
 1、产品交货期：按招标文件要求。

交货时间：投标文件规定的交货日期内；

交货地点：用户指定的项目地；

2、产品交货时，我公司向用户提供下列全套技术文件；
      ①安装手册、使用维护手册、技术保养维修手册
      ②安装总图
      ③外购件说明书及制造厂家

4中标后，提供有关设备的工程设计资料，包括设备的原理接线、外型尺寸、基础尺寸等各项技术指标。设备产品设计图纸应按水机和电气分册，每套设备制造前应提供发包人5套完整图纸。

3、现场交货：我方负责办理运输和保险，将货物运抵（现场），有关运输和保险的一切费用由我方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

四、售后服务措施：
     1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
     2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、公司在全国设有多处售后服务机构，将定期派人员进行产品跟踪服务，在质保期内，我公司将定期安排技术人员对所供产品的使用情况进行回访，巡查，及时了解使用情况。
     4、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在2小时内可达到现场并开始维修。
     5、服务原则：顾客满意是我们的宗旨，我们将本着“以诚经营，以信取民”的经营理念，严格管理，不断提高产品的质量和性能，优化服务体系，让我们的产品有优质的产品质量和一流的服务质量保持企业的竞争力。近一步提高企业的信誉。

我公司可对用户进行安装指导、使用、维护等方面的技术培训，具体地点由用户确定。

6联系电话：辽宁地区15541928871

8、质量保证期内服务：产品实行三包“包退、包换、包修”服务，在质保期内，我方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9、质量保证期外服务：质量保证期满后，我公司继续向用户提供技术支持。产品终身提供质量服务，维修配件只收成本费，不收人工费，在质保期后，我方继续向用户提供备品备件、维护、管理等方面的后续服务。

10、用户培训：我公司具有先进的培训设施，我公司选派具有10年工作经验的专业技术人员工程师对招标方的技术人员，操作人员和维护人员进行实际操作培训，并免费提供详细的培训文件。培训人数不少于4人，培训次数不少于2次。

售后服务机构设置

售后服务热线：15541928871

售后服务负责人：吴旭光   15541928871

售后服务技术人员的配备情况：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 从事专业 | 预计现场停留时间（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈惠祥 | 44 | 项目经理 | 工程师 | 机械设计 | 按工程要求 |
| 2 | 张如军 | 38 | 技术负责人 | 工程师 | 机械制造 | 按工程要求 |
| 3 | 陈琳 | 33 | 技术员 | 工程师 | 机械制造 | 按工程要求 |
| 4 | 孙亚定 | 46 | 技术员 | 工程师 | 质量检验 | 按工程要求 |
| 5 | 牛玉平 | 28 | 线路员 | 工程师 | 质量检验 | 按工程要求 |

零部件供应表及保证措施

为了更好的保证售后服务质量及效率，制定如下保证措施：

- 公司在沈阳、哈尔滨等多处设立产品配件中心库，品种及规格齐全。

- 配件库管理员每天向服务经理上报配件库存报表，及时补充库内配件，能保证产品质量保证期内售后服务需求。

- 配备售后服务专用车多辆及10年以上售后服务经验技术人员。

- 接到用户电话报修后，5分钟响应，30分钟内带着配件向用户地点出发，2小时内赶到用户现场（视路程远近而定）。

详细清单见下表：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机整机 | 台 | 10 |  |
| 2 | 缸体 | 只 | 10 |  |
| 3 | 曲轴 | 根 | 15 |  |
| 4 | 四配套 | 套 | 20 |  |
| 5 | 气缸垫 | 张 | 50 |  |
| 6 | 高压油泵 | 个 | 10 |  |
| 7 | 风扇叶 | 片 | 20 |  |
| 8 | 进排气门 | 付 | 30 |  |
| 9 | 三滤 | 套 | 90 |  |
| 10 | 水箱 | 台 | 10 |  |
| 11 | 增压器 | 台 | 10 |  |
| 12 | 高压油管 | 套 | 20 |  |
| 13 | 碳刷 | 只 | 90 |  |
| 14 | 整流桥块 | 只 | 50 |  |
| 15 | 仪表 | 块 | 50 |  |
| 16 | 调压器 | 组 | 50 |  |

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币肆拾捌万伍仟元。

- 五、付款方式及条件

- 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后（十五）日内交货；采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评审委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。